|  | ###### Приложение № 1 утвержденное постановлением администрации Байкальского городского поселения № 403-п от 05.08.2021 г. |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

«Переселение граждан, проживающих на территории Байкальского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым

до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах»

Байкальск, 2021

ПАСПОРТ

## муниципальной адресной программы

«Переселение граждан, проживающих на территории Байкальского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах»

| Наименование характеристик Программы | Содержание характеристик Программы |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная адресная программа «Переселение граждан, проживающих на территории Байкальского городского поселения, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах» (далее – Программа) |
| Уполномоченный орган исполнительной власти Иркутской области, ответственный за реализацию Программы | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее – Министерство) |
| Главный распорядитель бюджетных средств Программы | Министерство |
| Цель Программы | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Байкальского муниципального образования |
| Задача Программы | Создание постоянно действующих механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации |
| Участник Программы | Байкальское муниципальное образование |
| Этапы и сроки реализации Программы | Срок реализации Программы: 2019 год - 1 сентября 2025 года. Программа реализуется в 6 этапов: первый этап – 2019– 2020 годы; второй этап – 2020– 2021 годы; третий этап – 2021 – 2022 годы; четвертый этап – 2022– 2023 годы; пятый этап – 2023 – 2024 годы; шестой этап – 2024 год – 1 сентября 2025 год. |
| Объемы и источники финансирования Программы (с расшифровкой по годам) | Общий объем финансирования Программы составляет 667 907 856,59 руб., в том числе: этап 2019– 2020 годов – 0 руб.; этап 2020– 2021годов – 51 138 755,79 руб.; этап 2021 – 2022годов – 113 010 755,00 руб.; этап 2022– 2023 годов* – 287 864 155,80 руб.; этап 2023 – 2024 годов* – 215 894 190,00 руб.; этап 2024 год – 1 сентября 2025 года* – 0 руб.; Объем средств областного бюджета, необходимый для реализации Программы, составляет 50 144 400,00 руб., в том числе: этап 2019– 2020 годов – 0 руб.; этап 2020– 2021годов – 19 204 500,00 руб.; этап 2021 – 2022годов – 5 507 700,00 руб.; этап 2022– 2023 годов* – 19 826 800,00 руб.; этап 2023 – 2024 годов* – 5 605 400,00 руб.; этап 2024 год – 1 сентября 2025 года* – 0 руб.; Общий объем средств местного бюджета, необходимый для реализации Программы, составляет 1 550 900,00 руб., в том числе: этап 2019– 2020 годов – 0 руб.; этап 2020– 2021годов – 594 000,00 руб.; этап 2021 – 2022годов – 170 300,00 руб.; этап 2022– 2023 годов* – 613 200,00 руб.; этап 2023 – 2024 годов* –173 400,00 руб.; этап 2024 год – 1 сентября 2025 года* – 0 руб. В установленном законодательством порядке предполагается предоставление финансовой поддержки Государственной корпорации – «Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Фонд ЖКХ) в сумме 616 212 556,59 руб., в том числе: этап 2019– 2020 годов – 0 руб.; этап 2020– 2021годов – 31 340 255,79 руб.; этап 2021 – 2022годов – 107 332 755,00 руб.; этап 2022– 2023 годов* – 267 424 155,80 руб.; этап 2023 – 2024 годов* – 210 115 390,00 руб.; этап 2024 год – 1 сентября 2025 года* – 0 руб.; * Объемы финансирования указаны по прогнозным данным |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Планируется: переселение 802 человека, проживающих в аварийном жилищном фонде, в том числе: по этапу 2019 – 2020 годов – 0 человек; по этапу 2020 – 2021 годов – 57 человек; по этапу 2021 – 2022 годов – 131 человек; по этапу 2022 – 2023 годов* – 393 человек; по этапу 2023 – 2024 годов* – 221 человек по этапу 2024 год – 1 сентября 2025 года* – 0 человек; расселение аварийного жилищного фонда общей площадью 13 288,20 кв. м, в том числе: по этапу 2019– 2020 годов – 0 кв. м; по этапу 2020– 2021годов – 1135,3 кв. м; по этапу 2021 – 2022годов – 2327 кв. м; по этапу 2022– 2023 годов* – 5715,9 кв. м; по этапу 2023 – 2024 годов* – 4110 кв. м; по этапу 2024 год – 1 сентября 2025 года* – 0 кв. м. *Показатели указаны по прогнозным данным |

## Раздел 1.ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ БАЙКАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Жилищная проблема остается одной из наиболее актуальных в социальной сфере Байкальского муниципального образования. В условиях влажного  байкальского климата, обильных осадков  происходит постепенное ветшание деревянного жилищного фонда города. В настоящее время дефицит жилых помещений в БМО усугубляется большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания в нем нормативным требованиям.

Проблема аварийного жилищного фонда – источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Такой жилищный фонд негативно влияет и на здоровье граждан, и на демографическую ситуацию. Проживание в нем понижает социальный статус гражданина, не дает возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения. Проживание в аварийном жилищном фонде практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и сужает возможности их использования.

Объем аварийного жилищного фонда, который необходимо расселить на территории Байкальского муниципального образования в соответствии с Перечнем аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу, представленным в приложении 1 к Программе (далее – аварийный жилищный фонд), составляет  13 288,20 кв. м – 24 многоквартирных дома (17 домов расположены на первом и втором кварталах микрорайона Южный, 6 домов расположены в микрорайоне Строитель по улице Железнодорожная, 1 дом расположен в п. Солзан по улице Пушкина), где имеют постоянную регистрацию 802 человека.

Масштабы проблемы велики, поскольку в период переходной экономики произошел спад как в строительстве новых жилых помещений, так и в поддержании в пригодном для проживания состоянии существующего жилищного фонда.

Наличие аварийного жилищного фонда повышает социальную напряженность в обществе, ухудшает качество предоставляемых коммунальных услуг, сдерживает развитие инфраструктуры, создает потенциальную угрозу безопасности и комфортности проживания граждан.

Однако решение жилищной проблемы граждан не заканчивается только переселением из аварийного жилого дома в другое жилое помещение. Важно заменить существующий аварийный жилищный фонд новым, соответствующим стандартам качества жилищного фонда.

На государственном уровне продолжается реализация мер по стимулированию развития рынка жилищного строительства. К указанным мерам относится реализация мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с участием средств Фонда ЖКХ.

# Аварийный жилищный фонд  расселяется во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ Президента Российской Федерации).

# В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон № 185-ФЗ) Программа утверждается на период до 1 сентября 2025 года.

## Программа разработана в соответствии Федеральным законом № 185-ФЗ и Методических рекомендаций по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31 января 2019 года № 65/пр (далее – Методические рекомендации), Порядка принятия решения о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Байкальского городского поселения, утвержденного постановлением администрации Байкальского городского поселения от 12.12.2020 г. № 713-п «Об утверждении порядка принятия решения о разработке, формировании и реализации муниципальных программ и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Байкальского городского поселения».

## Разработка приложений к Программе осуществляется в автоматизированной информационной системе «Реформа ЖКХ» (далее – Система).

## Раздел 2.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛНОТЫ И ДОСТОВЕРНОСТИ СВЕДЕНИЙ ОБ АВАРИЙНОМ ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ БАЙКАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 июля 2015 года                              № 536/пр «Об утверждении Методических рекомендаций  по порядку формирования и ведения реестров многоквартирных домов и жилых домов, признанных аварийными», постановлением Правительства Иркутской области от 30 мая 2016 года № 325-пп «О реестре многоквартирных домов и жилых домов, признанных аварийными, на территории Иркутской области» Министерство определено уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области на ведение реестра многоквартирных домов и жилых домов, признанных аварийными, на территории Иркутской области (далее – Реестр аварийных домов).

Байкальское муниципальное образование обеспечивает достоверность сведений об аварийном жилищном фонде путем проведения проверки многоквартирных домов и жилых домов, признанных аварийными (далее – аварийные дома), включенных в Реестр аварийных домов.

Министерство обеспечивает проверку достоверности сведений об аварийном жилищном фонде путем проведения выборочной выездной проверки аварийных домов, сведения о которых представлены, а также проверки документов, на основании которых было принято решение о признании многоквартирного дома или жилого дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещение, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», и включенного в Реестр аварийных домов.

## Раздел 3.ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРУЕМЫМ И СТРОЯЩИМСЯ

## ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ

Байкальское муниципальное образование при подготовке документации на проведение закупок в целях реализации Программы, за исключением контрактов на выкуп помещений у собственников и контрактов на покупку жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками в домах, введенных в эксплуатацию, используют Рекомендуемый перечень характеристик проектируемых (строящихся) и приобретаемых жилых помещений, которые будут предоставлены гражданам в рамках реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, являющийся приложением № 2 к Методическим рекомендациям.

В случае заключения Байкальским муниципальным образованием муниципального контракта на приобретение (договора купли-продажи) жилого помещения на «вторичном» рынке уровень износа такого жилого помещения не должен превышать 40 %. Уровень определяется по результатам обследования приобретаемого жилого помещения и на основании заключения, выданного органами по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации объектов капитального строительства в срок не позднее 6 месяцев до даты приобретения жилого помещения. В случае заключения муниципального контракта на приобретение (договора купли-продажи) жилого помещения, бывшего в эксплуатации менее 5 лет, определение уровня износа приобретаемого жилого помещения не требуется.

## Раздел 4. КРИТЕРИИ ОЧЕРЕДНОСТИ УЧАСТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В ПРОГРАММЕ

В Программу включаются муниципальные образования Иркутской области, данные о многоквартирных домах и жилых домах которых включены в Реестр аварийных домов.

Муниципальные образования Иркутской области участвуют в Программе в следующей очередности:

1. муниципальные образования Иркутской области, доля аварийного жилищного фонда которых в общем объеме аварийного жилищного фонда Иркутской области составляет более 35-ти процентов;

2. наличие в муниципальном образовании Иркутской области построенных домов, в которых имеется возможность приобретения жилых помещений для переселения;

3. отсутствие факта нарушения муниципальным образованием Иркутской области обязательств по соглашениям, заключенным в годы, предшествующие году предоставления субсидий местным бюджетам на выполнение мероприятий Программы;

4. отсутствие факта неисполнения муниципальным образованием Иркутской области обязательств по возврату из местного бюджета  средств, полученных в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в областной бюджет и (или) средств Фонда ЖКХ;

5. наличие выполненных условий, предусмотренных статьей 14 Федерального закона № 185-ФЗ;

6. наличие предварительных соглашений о выбранном способе переселения, заключенных муниципальным образованием Иркутской области с собственниками жилых помещений, и (или) наличие письменных согласий на переселение граждан, проживающих по договорам социального найма в жилых помещениях аварийных домов, включенных в Реестр аварийных домов.

При определении очередности включения муниципальных образований в Программу также учитываются факторы степени готовности в муниципальных образованиях Иркутской области земельных участков под строительство домов.

Проверка соответствия муниципальных образований Иркутской области критериям очередности, установленным пунктами 1-6 настоящего раздела, осуществляется Министерством самостоятельно.

## Раздел 5. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

## Цель Программы – обеспечить устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда Байкальского муниципального образования.

## Для достижения указанной цели необходимо решить задачу по созданию постоянно действующих механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации.

Целевыми показателями оценки хода реализации Программы являются:

1. Количество кв. м расселенного аварийного жилищного фонда – 13 288,20.

2. Количество человек, переселенных из аварийного жилищного фонда –802.

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, изложен в  приложении 4 к Программе.

Срок реализации Программы: 2019 год – 1 сентября 2025 года. Программа реализуется в 6 этапов:

первый этап – 2019 – 2020 годы;

второй этап – 2020 – 2021 годы;

третий этап – 2021 – 2022 годы;

четвертый этап – 2022 – 2023 годы;

пятый этап – 2023 – 2024 годы;

шестой этап – 2024 год – 1 сентября 2025 года.

В соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона № 185-ФЗ окончание переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках каждого этапа (за исключением шестого этапа) планируется осуществлять до конца года, следующего за годом принятия Фондом ЖКХ решения о предоставлении финансовой поддержки на реализацию соответствующего этапа. Шестой этап (этап 2024 года) должен быть реализован не позднее чем 1 сентября 2025 года.

Этапы Программы (за исключением этапа 2024 года) должны быть реализованы не позднее чем 31 декабря года, следующего за годом принятия Фондом ЖКХ решения о предоставлении финансовой поддержки на реализацию соответствующего этапа. Этап 2024 года Программы должен быть реализован не позднее 1 сентября 2025 года.

По первому этапу после заключения договора о долевом финансировании Программы между Фондом ЖКХ и Иркутской областью средства Фонда ЖКХ перечисляются в бюджет Иркутской области.

По второму этапу после заключения договора о долевом финансировании Программы между Фондом ЖКХ и Иркутской областью средства Фонда ЖКХ перечисляются в бюджет Байкальского муниципального образования.

Начиная с третьего этапа и по шестой этап после заключения договора о долевом финансировании Программы между Фондом ЖКХ и Иркутской областью средства Фонда ЖКХ перечисляются в бюджет Иркутской области.

Предоставление субсидий местным бюджетам на выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством в порядке, установленном Правительством Иркутской области.

Механизм реализации Программы:

1. Ежегодное заключение соглашений о предоставлении субсидий местным бюджетам на выполнение мероприятий Программы. В 2020 году заключение соглашений о взаимодействии в рамках реализации этапа подпрограммы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда во взаимодействии с государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 31 октября 2018 года № 780-пп, с Байкальским муниципальным образованием на выполнение мероприятий Программы.

2. Заключение муниципальных контрактов (договоров) на строительство и (или) приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

4. Снос аварийного жилищного фонда.

Информация о подготовке и реализации Программы предоставляется собственникам помещений в аварийных многоквартирных домах, включенных в Реестр аварийных домов с использованием всех доступных средств массовой информации, включая:

- официальный сайт Министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (irkstroy.irkobl.ru) и сайт Байкальского муниципального образования (gorod-baikalsk.ru);

- газету «Областная» и «Байкальская газета»;

- телевидение, радио и иные электронные средства массовой информации.

Рекомендуется Байкальскому муниципальному образованию доводить до граждан путем размещения на досках объявлений, расположенных во всех подъездах многоквартирных домов, включенных в Программу, информацию о планируемых сроках переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а в случае изменения указанных сроков – о причинах переноса и новых сроках.

## Раздел 6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗА ИЗЫМАЕМОЕ ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

## Размер возмещения за изымаемое жилое помещение определяется в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

## Согласно части 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации при определении размера возмещения за жилое помещение в него включаются рыночная стоимость жилого помещения, рыночная стоимость общего имущества в многоквартирном доме, в том числе рыночная стоимость земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с учетом доли собственника жилого помещения в праве общей собственности на такое имущество, а также все убытки, причиненные собственнику жилого помещения его изъятием, включая убытки, которые он несет в связи с изменением места проживания, временным пользование иным жилым помещением до приобретения в собственность другого жилого помещения (в случае, если указанным в части 6 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации соглашением не предусмотрено сохранение права пользования изымаемым жилым помещение до приобретения в собственность другого жилого помещения), переездом, поиском другого жилого помещения для приобретения права собственности на него, оформление права собственности на другое жилое помещение, досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенную выгоду.

## Размер возмещения за изымаемые жилые помещения определяется по результатам оценки рыночной стоимости таких жилых помещений, проведенной в соответствии с законодательством Российской Федерации, и заключенному с собственником недвижимого имущества соглашению. Заключение соглашения с собственником жилого помещения осуществляется в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

## Возмещение за жилое помещение, сроки и другие условия изъятия определяется соглашением между Байкальским муниципальным образованием и собственником жилого помещения с учетом рыночной стоимости в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

## Раздел 7. ОБЪЕМ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Обоснование объема средств на реализацию Программы представлено в плане реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения,  являющимся приложением 2 к Программе (далее – приложение 2).

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств областного бюджета, средств бюджета Байкальского муниципального образования и финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ.

Привлечение средств Фонда ЖКХ осуществляется на основании заявки, поданной в Фонд ЖКХ в соответствии с Федеральным законом № 185-ФЗ.

Формирование заявки осуществляется на основании Рекомендаций по подготовке заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года,  утвержденных Решением правления Фонда ЖКХ от 13 февраля 2020 года, протокол № 972.

Объем средств Фонда ЖКХ, объем долевого финансирования за счет средств бюджета Иркутской области, средств бюджета Байкальского муниципального образования и внебюджетных средств на переселение граждан из аварийного жилищного фонда на весь период действия Программы, но не более чем на текущий календарный год и два последующих календарных года с разбивкой Программы по этапам, начало реализации которых приходится на указанные годы, установлен в приложении 2 к Программе исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения для Иркутской области, определенной правовым актом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на первый квартал текущего календарного года.

Перечисление средств Фонда ЖКХ осуществляется на основании решения Правления Фонда ЖКХ о предоставлении Иркутской области финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ и договора, заключенного между Фондом ЖКХ и Иркутской областью.

Реализация Программы осуществляется на территории Байкальского  муниципального образования, т. к.  БМО:

- выполнило предусмотренные статьей 14 Федерального 
закона № 185-ФЗ условия предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ;

- имеет соответствующие Федеральному закону № 185-ФЗ показатели реформирования жилищно-коммунального хозяйства;

- внесло сведения об аварийном жилищном фонде, признанном таковым по состоянию на 1 января 2017 года, в Систему;

- представило в Министерство муниципальную адресную программу 
по переселению граждан, предусматривающую мероприятия, аналогичные мероприятиям Программы.

Полученные за  счет средств Фонда ЖКХ средства бюджета Иркутской области и средств бюджета Байкальского муниципального образования могут расходоваться на:

1) Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, а также в жилых домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Гражданского кодекса Российской Федерации (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено), и строительство таких домов, в том числе для целей последующего предоставления гражданам жилых помещений по договору социального найма, или договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, или договору найма жилого помещения маневренного фонда в связи с переселением из аварийного жилищного фонда, или договору мены с собственником жилого помещения аварийного жилищного фонда;

2)  выплату гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный фонд, возмещения за изымаемые помещения в соответствии с частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

3)  предоставление указанным в пункте 2 настоящего раздела гражданам, не имеющим иного пригодного для проживания жилого помещения, находящегося в собственности или занимаемого на условиях социального найма, субсидии на приобретение (строительство) жилых помещений в размере, не превышающем разницы между стоимостью жилого помещения, равнозначного по площади изымаемому помещению, рассчитанной исходя из нормативной стоимости квадратного метра, и полученным возмещением, и (или) субсидии на возмещение части расходов на уплату процентов в размере не выше ключевой ставки на пользование займом или кредитом, полученным в валюте Российской Федерации и использованными на приобретение (строительство) жилых помещений. Нормативная стоимость квадратного метра определяется как стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемая по субъектам Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства) и жилищно-коммунального хозяйства. Предоставление субсидии за счет средств Фонда ЖКХ может осуществляться не позднее окончания срока деятельности Фонда ЖКХ;

4) предоставление субсидии лицам, заключившим с органами местного самоуправления договоры о развитии застроенных территорий и (или) договоры о комплексном развитии территорий в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, на возмещение понесенных расходов на выполнение обязательств по созданию либо приобретению, а так же передаче в государственную или муниципальную собственность благоустроенных жилых посещений для предоставления гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории, в отношении которой принято решение о развитии, по уплате возмещения за изымаемые жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и расположенных на территории, в отношении которой принято решение о развитии. При этом субсидия предоставляется по мере исполнения указанными лицами данных обязательств и не может превышать 25 процентов нормативной стоимости переселения, рассчитанной исходя из общей площади жилых помещений, из которых осуществляется переселение граждан, и нормативной стоимости квадратного метра. В случае наличия в собственности гражданина нескольких жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, предоставление ему в связи с переселением из таких жилых помещений субсидий, предусмотренных настоящей статьей, за счет средств Фонда ЖКХ осуществляется в отношении только одного жилого помещения. В отношении других жилых помещений, находящихся в собственности такого гражданина и включенных в Программу, предоставляется возмещение за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

При реализации мероприятий Программы по строительству домов, предусмотренных абзацем тридцатым настоящего раздела, в рамках муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 года № 563 «О порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», оплата работ по проектированию может осуществляться за счет средств бюджета Иркутской области и средства местных бюджетов.

Средства Фонда ЖКХ предоставляются при условии наличия обязательства муниципального  образования Иркутской области обеспечить не предоставление и неиспользование земельных участков, на которых располагаются многоквартирные дома, общая площадь аварийного жилищного фонда в которых учитывалась при расчете увеличения установленного для Байкальского муниципального образования лимита предоставления финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в целях, отличных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в целях, отличных от целей размещения объектов коммунального обслуживания, социального обслуживания, здравоохранения, образования и просвещения, общественного управления, обустройства мест  для занятий спортом,  физической культурой, пеших прогулок, размещение парков, садов и скверов, размещения жилых помещений, строительство которых осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее - обязательство). Данное условие не распространяется на земельные участки, на которых располагались указанные многоквартирные дома, если переселение граждан из таких многоквартирных домов осуществлялось в рамках реализации договора о развитии застроенной территории и (или) договора о комплексном развитии территории.

Финансовая поддержка, предоставленная за счет средств Фонда ЖКХ, подлежит возврату в Фонд ЖКХ Байкальским муниципальным образованием (далее – возврат средств Фонда) в течение девяноста дней со дня получения копии решения о возврате средств  Фонда ЖКХ, в случае нарушения обязательства.

## Раздел 8. ДОЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТА БАЙКАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств областного бюджета бюджету Байкальского муниципального образования определяются в соответствии с правовым актом Правительства Иркутской области, утверждающим предельный уровень софинансирования (в процентах) Иркутской области объема расходного обязательства муниципального образования Иркутской области на соответствующий год и плановый период.

Объемы расселения, количество расселяемых граждан из аварийного жилищного фонда могут быть уточнены по результатам реализации мероприятий Программы Байкальским муниципальным образованием за период с 2019 по 2024 годы включительно.

Уточнение данных по этапу Программы осуществляется Байкальским муниципальным образованием в срок до  1 ноября текущего года реализации Программы.

Финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по источникам финансирования  изложен в плане мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, являющимся приложением 3 к Программе.

## Раздел 9. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Планируется переселение 802 человека из аварийного жилищного фонда, в том числе:

по этапу 2019 – 2020 годов – 0 человек;

по этапу 2020 – 2021 годов – 57 человек;

по этапу 2021 – 2022 годов – 131 человек;

по этапу 2022 – 2023 годов* – 393 человек;

по этапу 2023 – 2024 годов* – 221 человека;

по этапу 2024 год – 1 сентября 2025 года* – 0 человек;

расселение аварийного жилищного фонда общей площадью 13 288,20 кв. м, в том числе:

по этапу 2019– 2020 годов – 0 кв. м;

этапу 2020– 2021годов – 1135,3 кв. м;

по этапу 2021 – 2022годов – 2327 кв. м;

по этапу 2022– 2023 годов* – 5715,9 кв. м;

по этапу 2023 – 2024 годов* – 4110 кв. м;

по этапу 2024 год – 1 сентября 2025 года* – 0 кв. м.

*Показатели указаны по прогнозным данным.

## Раздел 10. МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ И КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Министерство осуществляет мониторинг реализации Программы путем сбора и анализа отчетности о ходе реализации мероприятий.

Фонд ЖКХ осуществляет мониторинг реализации Программы, а также выполнения предусмотренных Федеральным законом № 185-ФЗ условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ.

Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области представляют Министерству отчетность о ходе реализации мероприятий Программы в соответствии со сроками и формами отчетности, установленными Министерством.

Координацию исполнения Программы осуществляет Министерство.

Контроль за исполнением Программы осуществляется в установленном законодательством порядке, в том числе Фондом ЖКХ.

Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

Министерство в установленные сроки формирует и представляет в Фонд ЖКХ:

1. Отчеты о ходе реализации Программы.

2. Отчет о расходовании средств Фонда ЖКХ за отчетный период.