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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
СЛЮДЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
БАЙКАЛЬСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ АДРЕСНУЮ ПРОГРАММУ «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ БАЙКАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПРИЗНАННОГО ТАКОВЫМ ДО 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА» НА 2026-2031 ГОДЫ, УТВЕРЖДЁННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ БАЙКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 14.01.2026Г. № 11-П (РЕДАКЦИЯ ОТ 03.08.2026Г. №349-П)

В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Байкальского муниципального образования, в соответствии со статьями 14, 16 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», региональной адресной программой Иркутской области «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 1 апреля 2019 года № 270-пп, руководствуясь Уставом Байкальского муниципального образования, зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому Федеральному округу 22 декабря 2005 года, № RU 385181042005001, постановлением администрации Байкальского городского поселения от 21.08.2025 г. № 499-п "Об утверждении порядка принятия решения о разработке, формировании и реализации муниципальных программ и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Байкальского городского поселения»., администрация Байкальского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную адресную программу «Переселение граждан, проживающих на территории Байкальского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года» на 2026-2031 годы утверждённую постановлением администрации Байкальского городского поселения от 14.01.2026г. №11-п:
1.1 индивидуализированный заголовок муниципальной адресной программы изложить в следующей редакции: «Переселение граждан, проживающих на территории Байкальского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года» на 2026-2028 годы
1.2 изложить муниципальную адресную программу «Переселение граждан, проживающих на территории Байкальского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года» на 2026-2028 годы в новой редакции (приложение к настоящему постановлению)
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Байкальская газета» и разместить на официальном сайте администрации Байкальского муниципального образования в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 1-го заместителя главы администрации Байкальского городского поселения.

Глава администрации
Байкальского городского поселения                                    В.В. Темгеневский

Приложение
к постановлению
администрации Байкальского городского поселения
от 24.08.2026 года № 372-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ БАЙКАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПРИЗНАННОГО ТАКОВЫМ ДО 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА» на 2026-2028 годы

Раздел 1. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ
Глава № 1. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ
Основанием для разработки муниципальной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Байкальского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года» на 2026-2028 годы (далее-муниципальная программа) являются:
1.Бюджетный кодекс Российской Федерации.
2. Жилищный кодекс Российской Федерации.
3. Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
4. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года №1710 «Об утверждении государственной программы РФ №Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».
6. Постановление Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года №1008-п «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Доступное жилье».
7. Постановление Правительства Иркутской области от 1 апреля 2019 года №270-пп «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года, в 2019-2025 годах» (с изменениями и дополнениями).
8. Устав Байкальского муниципального образования, зарегистрированный 22 декабря 2005 года отделом Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому округу в Иркутской области и УО БАО, регистрационный номер RU  385181012005001.
9. Постановление администрации Байкальского городского поселения от 21.08.2025 г. № 499-п "Об утверждении порядка принятия решения о разработке, формировании и реализации муниципальных программ и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Байкальского городского поселения».
Целью настоящей муниципальной Программы является:
- обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Байкальского муниципального образования.
Для достижения указанной цели необходимо решить задачу по созданию постоянно действующих механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение жилищных прав, установленных законодательством РФ.  
Глава № 2. Анализ текущего состояния сферы реализации программы, обоснование целесообразности разработки программы.
Жилищная проблема остается одной из наиболее актуальных в социальной сфере Байкальского муниципального образования. В условиях влажного байкальского климата, обильных осадков происходит постепенное ветшание деревянного жилищного фонда города. В настоящее время дефицит жилых помещений в БМО усугубляется большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания в нем нормативным требованиям.
Проблема аварийного жилищного фонда – источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Такой жилищный фонд негативно влияет и на здоровье граждан, и на демографическую ситуацию. Проживание в нем понижает социальный статус гражданина, не дает возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения. Проживание в аварийном жилищном фонде практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и сужает возможности их использования.
Реестр многоквартирных домов жилищного фонда Байкальского муниципального образования, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, содержит 24 объекта, общей площадью 13291,20 кв. м, в которых проживает 802 человека.
В период с 2019-2025 гг. расселено 4879,30 кв. м, в которых проживало 249 человек. 
Объем аварийного жилищного фонда, который необходимо расселить на территории Байкальского муниципального образования в соответствии с Перечнем аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, представленный в приложении 1 к Программе (далее – аварийный жилищный фонд), составляет 8 411,90 кв. м – 24 многоквартирных дома (17 домов расположены на первом и втором кварталах микрорайона Южный, 6 домов расположены в микрорайоне Строитель по улице Железнодорожная, 1 дом расположен в п. Солзан по улице Пушкина), где имеют постоянную регистрацию 553 человека.
Масштабы проблемы велики, поскольку в период переходной экономики произошел спад как в строительстве новых жилых помещений, так и в поддержании в пригодном для проживания состоянии существующего жилищного фонда.
Наличие аварийного жилищного фонда повышает социальную напряженность в обществе, ухудшает качество предоставляемых коммунальных услуг, сдерживает развитие инфраструктуры, создает потенциальную угрозу безопасности и комфортности проживания граждан.
Однако решение жилищной проблемы граждан не заканчивается только переселением из аварийного жилого дома в другое жилое помещение. Важно заменить существующий аварийный жилищный фонд новым, соответствующим стандартам качества жилищного фонда.
На государственном уровне продолжается реализация мер по стимулированию развития рынка жилищного строительства. К указанным мерам относится реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с участием средств публично-правовой компании «Фонда развития территорий» (далее –ППК «Фонда развития территорий»).
Аварийный жилищный фонд расселяется во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ Президента Российской Федерации).
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее –Федеральный закон № 185-ФЗ) Программа утверждается на период до 1 сентября 2028 года.

Глава № 3. Обеспечение полноты и достоверности сведений об аварийном жилищном фонде Байкальского муниципального образования
В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 июля 2015 года № 536/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по порядку формирования и ведения реестров многоквартирных домов и жилых домов, признанных аварийными», постановлением Правительства Иркутской области от 30 мая 2016 года № 325-пп «О реестре многоквартирных домов и жилых домов, признанных аварийными, на территории Иркутской области» Министерство определено уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области на ведение реестра многоквартирных домов и жилых домов, признанных аварийными, на территории Иркутской области (далее – Реестр аварийных домов).
Байкальское муниципальное образование обеспечивает достоверность сведений об аварийном жилищном фонде, в министерство путем внесения соответствующих сведений в автоматизированную информационную систему публично-правовой компании «Фонд развития территорий».

Глава № 4 Требования к проектируемым, строящимся и приобретаемым жилым помещениям
При подготовке документации на проведение закупок в целях реализации Программы, за исключением контрактов на выкуп помещений у собственников и контрактов на покупку жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками в домах, введенных в эксплуатацию, администрация Байкальского муниципального образования руководствуется рекомендуемыми требованиями  к жилью строящемуся или  приобретаемому в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, представленными в приложении № 2 к Методическим рекомендациям по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 11 ноября 2021 года № 817/пр.
В случае заключения Байкальским муниципальным образованием муниципального контракта на приобретение (договора купли-продажи) жилого помещения на «вторичном» рынке уровень износа такого жилого помещения не должен превышать 40 %. Уровень определяется по результатам обследования приобретаемого жилого помещения и на основании заключения, выданного органами по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации объектов капитального строительства в срок не позднее 6 месяцев до даты приобретения жилого помещения. В случае заключения муниципального контракта на приобретение (договора купли-продажи) жилого помещения, бывшего в эксплуатации менее 5 лет, определение уровня износа приобретаемого жилого помещения не требуется.

Глава №5. Порядок определения очередности расселения домов на территории Байкальского муниципального образования в программе
Очередность расселения домов на территории Байкальского муниципального образования определяется по дате признания домов аварийными
В первоочередном порядке подлежат переселению граждане из многоквартирных домов, расположенных на территории Байкальского муниципального образования год, признания которых аварийными и подлежащими сносу или реконструкции предшествует годам признания аварийными и подлежащими сносу или реконструкции других многоквартирных домов, расположенных на территории Байкальского муниципального образования, а также многоквартирных домов при наличии угрозы их обрушения или при переселении граждан на основании вступившего в законную силу решения суда.

Глава №6. Механизмы реализации программы 
Цель Программы – обеспечить устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда Байкальского муниципального образования.
Для достижения указанной цели необходимо решить задачу по созданию постоянно действующих механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации.
Целевыми показателями оценки хода реализации Программы являются:
1. Количество кв. м расселенного аварийного жилищного фонда Байкальского муниципального образования.
2. Количество человек, переселенных из аварийного жилищного фонда Байкальского муниципального образования.
Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, изложен в приложении 4 к Программе.
Срок реализации Программы: 2026–2028 годы.
В соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона №185-ФЗ окончание переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках каждого этапа планируется осуществлять до конца года, следующего за годом принятия Фондом решения о предоставлении финансовой поддержки на реализацию соответствующего этапа. 
Механизм реализации Программы:
1. Ежегодное заключение соглашений о взаимодействии между министерством и администрацией Байкальского муниципального образования.
2. Заключение муниципальных контрактов (договоров купли-продажи) на строительство и (или) приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также заключение соглашений с собственниками жилых помещений аварийного жилищного фонда о предоставлении возмещения за изымаемые жилые помещения аварийного жилищного фонда, также в порядке, предусмотренном в приложении 1 к Программе. .
3. Регистрация права муниципальной собственности Байкальского муниципального образования на построенные и приобретенные жилые помещения, а также подготовка необходимых для данной регистрации документов, закрепление построенных и приобретенных жилых помещений в муниципальной казне Байкальского городского поселения, включение данных помещений в Реестр муниципального имущества Байкальского городского поселения, а также оценка стоимости предоставляемых и изымаемых жилых помещений.
4. Расселение граждан, проживающих в многоквартирных домах жилищного фонда Байкальского муниципального образования, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. 
5. Снос расселенных многоквартирных домов жилищного фонда Байкальского муниципального образования, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу. аварийного жилищного фонда.
Информация о подготовке и реализации Программы предоставляется собственникам помещений в аварийных многоквартирных домах, включенных в Реестр аварийных домов с использованием всех доступных средств массовой информации, включая:
- сайт Байкальского муниципального образования (gorod-baikalsk.ru);
- газету «Байкальская газета»;
- телевидение, радио и иные электронные средства массовой информации.
Рекомендуется Байкальскому муниципальному образованию доводить до граждан путем размещения на досках объявлений, расположенных во всех подъездах многоквартирных домов, включенных в Программу, информацию о планируемых сроках переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а в случае изменения указанных сроков – о причинах переноса и новых сроках.

Глава № 7. Порядок определения размера возмещения за изымаемое жилое помещение
Размер возмещения за изымаемое жилое помещение определяется в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Согласно части 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации при определении размера возмещения за жилое помещение в него включаются рыночная стоимость жилого помещения, рыночная стоимость общего имущества в многоквартирном доме, в том числе рыночная стоимость земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с учетом доли собственника жилого помещения в праве общей собственности на такое имущество, а также все убытки, причиненные собственнику жилого помещения его изъятием, включая убытки, которые он несет в связи с изменением места проживания, временным пользование иным жилым помещением до приобретения в собственность другого жилого помещения (в случае, если указанным в части 6 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации соглашением не предусмотрено сохранение права пользования изымаемым жилым помещение до приобретения в собственность другого жилого помещения), переездом, поиском другого жилого помещения для приобретения права собственности на него, оформление права собственности на другое жилое помещение, досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенную выгоду.
Размер возмещения за изымаемые жилые помещения определяется по результатам оценки рыночной стоимости таких жилых помещений, проведенной в соответствии с законодательством Российской Федерации, и заключенному с собственником недвижимого имущества соглашению. Заключение соглашения с собственником жилого помещения осуществляется в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Возмещение за жилое помещение, сроки и другие условия изъятия определяется соглашением между Байкальским муниципальным образованием и собственником жилого помещения с учетом рыночной стоимости в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

Глава №8 Объем средств на реализацию программы
Обоснование объема средств на реализацию Программы представлено в плане реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения, являющимся приложением 2 к Программе (далее – приложение 2).
Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств областного бюджета, средств бюджета Байкальского муниципального образования и финансовой поддержки за счет средств Фонда.

Глава №9 Долевое финансирование за счет средств бюджета Иркутской области и бюджета Байкальского муниципального образования
Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств областного бюджета бюджету Байкальского муниципального образования определяются в соответствии с правовым актом Правительства Иркутской области, утверждающим предельный уровень софинансирования (в процентах) Иркутской области объема расходного обязательства муниципального образования Иркутской области на соответствующий год и плановый период.
Объемы расселения, количество расселяемых граждан из аварийного жилищного фонда могут быть уточнены по результатам реализации мероприятий Программы Байкальским муниципальным образованием за период с 2026 по 2028 годы включительно.
Уточнение данных по этапу Программы осуществляется Байкальским муниципальным образованием в срок до 1 ноября текущего года реализации Программы.
Финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по источникам финансирования изложен в плане мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, являющимся приложением 3 к Программе.

Глава 10. Планируемые показатели 
Планируется переселение 553 человека из аварийного жилищного фонда, в том числе:
2026 год – 112   человек;
2027 год –  0    человека;
2028 год –  441 человек;
расселение аварийного жилищного фонда общей площадью 8 411, 90 кв. м, в том числе:
2026 год – 1200.00 кв. м;
2027 год –  0,00 кв. м;
2028 год –  7211,90 кв. м;
Глава №10 Мониторинг и контроль за ходом реализации программы
Администрация Байкальского муниципального образования представляет Министерству отчетность о ходе реализации мероприятий Программы в соответствии со сроками и формами отчетности, установленными Министерством.
В случае уточнения сведений (площадь и (или) количество жилых помещений, количество проживающих граждан) по аварийным многоквартирным домам, указанным в Перечне аварийных многоквартирных домов, представленных в приложении №1 к Программе, администрация Байкальского муниципального образования осуществляет внесение изменений в Программу.

[bookmark: Par18915]ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ, ПОЛУЧИВШИМ ВЫПЛАТУ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗА ИЗЫМАЕМЫЕ ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ВХОДЯЩИЕ В АВАРИЙНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД, СУБСИДИИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

1. В соответствии с настоящим Порядком определяются условия, размер и порядок предоставления гражданам, получившим выплату возмещения за изымаемые жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, субсидии на приобретение (строительство) жилых помещений (далее соответственно - граждане, изымаемые жилые помещения, субсидия).
2. Субсидия предоставляется на следующие цели:
1) уплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (квартиры, комнаты, жилого дома);
2) уплаты разницы между рыночной стоимостью изымаемого жилого помещения и жилого помещения, предоставляемого взамен по договору мены;
3) уплаты цены договора участия в долевом строительстве, предметом которого является жилое помещение в том числе путем размещения средств субсидии на счете эскроу;
4) уплата первоначального взноса при приобретении (строительстве) жилых помещений с помощью ипотечного жилищного кредита (займа) (далее соответственно - первоначальный взнос, ипотечный кредит).
Не допускается использование субсидии на уплату штрафов, комиссий, пеней за нарушение обязательств по ипотечному кредиту.
3. Субсидия предоставляется гражданам, отвечающим по совокупности следующим условиям:
1) между гражданином и органом местного самоуправления муниципального образования Иркутской области заключено соглашение об изъятии аварийного жилого помещения, предусматривающее выплату гражданину возмещения за изымаемое жилое помещение (далее соответственно - орган местного самоуправления, соглашение о возмещении);
2) на дату признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции у гражданина отсутствовали иные жилые помещения, пригодные для постоянного проживания, находящиеся в его собственности, либо занимаемые на условиях социального найма;
3) гражданин приобрел право собственности на изымаемое жилое помещение до признания в установленном порядке многоквартирного жилого дома, в котором оно расположено, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
4) на дату подачи заявления о предоставлении субсидии у гражданина и (или) его супруга (супруги) (в случае общей совместной собственности супругов) отсутствуют иные жилые помещения, пригодные для постоянного проживания и находящиеся в их собственности (в том числе долевой или совместной) или занимаемые на условиях социального найма;
5) доход гражданина и его супруга (супруги) (в случае общей совместной собственности супругов) и стоимость подлежащего налогообложению их имущества не превышают максимальный размер дохода, устанавливаемый в соответствии с абзацем вторым настоящего подпункта.
[bookmark: P117]Максимальный размер дохода гражданина и его супруга (супруги) (в случае общей совместной собственности супругов) и стоимости подлежащего налогообложению их имущества устанавливается органами местного самоуправления в порядке, установленном законом Иркутской области, и не может превышать размер, позволяющий такому гражданину приобрести (построить) жилое помещение в собственность за счет собственных средств, кредита на приобретение (строительство) жилого помещения на территории соответствующего муниципального образования".
4. Субсидия предоставляется один раз при соблюдении следующих условий ее использования:
1) гражданин приобрел жилое помещение (долю в праве собственности на жилое помещение) либо заключил договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома (далее - договор участия в долевом строительстве) или соглашение (договор), на основании которого произведена уступка прав требований участника долевого строительства по договору участия в долевом строительстве (далее - договор об уступке), либо заключил договор строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома (далее - договор строительного подряда);
2) приобретенное (построенное) жилое помещение оформлено в собственность гражданина (общую долевую собственность, общую совместную собственность, участником которой является гражданин) или стороной договора участия в долевом строительстве (договора об уступке, договора строительного подряда) является гражданин.
4(1). В соответствии с настоящим Порядком допускается приобретение (строительство) гражданами с использованием субсидии двух и более жилых помещений, если изымаемое жилое помещение находится в общей долевой собственности, и граждане соответствуют условиям, установленным пунктом 3 настоящего Порядка.
[bookmark: Par18932]5. Жилые помещения, приобретаемые (построенные) гражданами с использованием субсидии, должны соответствовать следующим требованиям:
1) уровень износа жилого помещения, приобретаемого гражданином на вторичном рынке жилья, не должен превышать 40%, за исключением жилого помещения, бывшего в эксплуатации менее пяти лет;
2) в отношении приобретаемого жилого помещения отсутствует решение о признании его непригодным для проживания граждан, и в отношении многоквартирного дома, в котором находится приобретаемое жилое помещение, отсутствует решение о признании его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
3) жилые помещения, приобретаемые (построенные) гражданами с использованием субсидии, должны располагаться на территории Иркутской области, соответствовать требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, и являться пригодными для проживания граждан (в том числе после исполнения договора участия в долевом строительстве, договора строительного подряда).
[bookmark: Par18936]6. Для предоставления субсидии гражданин или его представитель в течение 30 рабочих дней с даты заключения соглашения о возмещении обращается в орган местного самоуправления по месту нахождения изымаемого жилого помещения с заявлением о предоставлении субсидии по форме (прилагается) (далее - заявление).
[bookmark: Par18937]7. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;
2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя гражданина, - в случае обращения представителя гражданина;
2(1)) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность супруга (супруги) гражданина - для подтверждения условий, указанных в подпунктах 4, 5 пункта 3 настоящего Порядка;
[bookmark: Par18940]3) соглашение о возмещении - для подтверждения условия, указанного в подпункте 1 пункта 3 настоящего Порядка;
[bookmark: Par18941]4) документы, выданные организацией (органом) по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации объектов капитального строительства, Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, другими организациями (органами), подтверждающие наличие либо отсутствие у гражданина и его супруга (супруги) жилых помещений в собственности либо по договору социального найма жилого помещения, - для подтверждения условия, указанного в подпункте 2,4 пункта 3 настоящего Порядка;
[bookmark: Par18942]5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости, в которой содержатся сведения о зарегистрированных правах на изымаемое жилое помещение, выданная не ранее чем за один месяц до обращения в орган местного самоуправления, либо документы, подтверждающие право собственности на изымаемое жилое помещение (в случае отсутствия запрашиваемых сведений в Едином государственном реестре недвижимости), - для подтверждения условия, указанного в подпункте 3 пункта 3 настоящего Порядка;
6) справка кредитной организации о возможном размере предоставления ипотечного кредита - в случае использования субсидии на уплату первоначального взноса.
7) документы, содержащие сведения о доходах гражданина и его супруга (супруги), - для подтверждения условия, указанного в подпункте 5 пункта 3 настоящего Порядка.
[bookmark: Par18944]8. Гражданин или его представитель вправе не представлять документы, указанные в подпунктах 3, 4 (в случае, если права на жилое помещение зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, а также в части документов, подтверждающих наличие либо отсутствие жилого помещения по договору социального найма жилого помещения), 5 (в части выписки из Единого государственного реестра недвижимости) пункта 7 настоящего Порядка. Если такие документы не были представлены гражданином или его представителем, указанные документы и (или) информация запрашиваются органом местного самоуправления в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.
[bookmark: Par18945]9. Заявление и документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка (далее - документы), могут быть представлены одним из следующих способов:
1) путем личного обращения гражданина или его представителя в орган местного самоуправления. В
этом случае копии с подлинников документов снимает должностное лицо органа местного самоуправления и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу (лицам) в день личного обращения;
2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий.
10. Днем обращения гражданина или его представителя за предоставлением субсидии считается дата регистрации заявления и документов в день их поступления в орган местного самоуправления.
11. Орган местного самоуправления в течение 20 рабочих дней со дня обращения гражданина или его представителя рассматривает заявление и документы и принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.
Решение о предоставлении субсидии является документом, удостоверяющим право гражданина на получение субсидии.
В решении о предоставлении субсидии указывается размер субсидии.
12. Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается в случае:
1) несоблюдения условий, установленных пунктом 3 настоящего Порядка;
[bookmark: Par18954]2) непредставления или представления неполного перечня документов, за исключением документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка;
3) представления недостоверных сведений в заявлении и (или) в документах;
4) обращения с заявлением с нарушением срока, указанного в пункте 6 настоящего Порядка.
13. В срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения орган местного самоуправления вручает гражданину лично или направляет по почте копию решения о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии (с указанием причин отказа).
14. Решение об отказе в предоставлении субсидии может быть обжаловано гражданином в порядке, установленном законодательством.
15. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 12 настоящего Порядка, гражданин или его представитель вправе повторно обратиться в орган местного самоуправления с заявлением и документами, которые ранее не были им представлены.
В этом случае решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии принимается органом местного самоуправления в течение пяти календарных дней со дня повторного обращения гражданина или его представителя.
[bookmark: Par18971]16. Размер субсидии определяется по формуле:
С = (D x S x Ц - В) x К,
где:
С - размер субсидии;
D - доля в праве собственности на изымаемое жилое помещение. В случае если изымаемое жилое помещение находится в совместной собственности супругов, то доля в праве общей собственности считается равной 1.
S - общая площадь изымаемого жилого помещения;
Ц - средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Иркутской области, определяемая Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, на I квартал года, в котором принимается решение о предоставлении субсидии;
В - размер возмещения, предоставленного гражданину в соответствии с соглашением о возмещении;
К - коэффициент размера дохода, который рассчитывается по формуле:

К = 1 - (Д / Дмакс),
где:
Д - размер годового дохода гражданина и его супруга (супруги) (в случае общей совместной собственности супругов), определяемого в соответствии со статьей 210 Налогового кодекса Российской Федерации и стоимость подлежащего налогообложению их имущества;
Дмакс - максимальный размер дохода и стоимости подлежащего налогообложению имущества, определенный в соответствии с подпунктом 5 пункта 3 настоящего Порядка".
17. В целях перечисления субсидии гражданин или его представитель в течение шести месяцев со дня принятия решения о предоставлении субсидии обращается в орган местного самоуправления по месту нахождения изымаемого жилого помещения с заявлением о перечислении субсидии по форме (прилагается) (далее - заявление о перечислении субсидии).
[bookmark: Par18972]18. К заявлению о перечислении субсидии прилагаются следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;
2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя гражданина, - в случае обращения представителя гражданина;
3) договор купли-продажи жилого помещения (доли в праве собственности на жилое помещение), на которое (которую) в установленном законодательством порядке зарегистрирован переход права собственности к гражданину, с указанием реквизитов счета продавца (далее - договор купли-продажи жилого помещения), договор участия в долевом строительстве либо договор об уступке, зарегистрированные в установленном законодательством порядке, с указанием реквизитов счета застройщика либо счета эскроу и документ, подтверждающий уведомление застройщика о смене участника долевого строительства, - в случае использования субсидии на приобретение жилого помещения или уплату первоначального взноса;
4) договор строительного подряда с указанием реквизитов счета подрядчика, правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором планируется осуществлять строительство индивидуального жилого дома, и уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке, предусмотренное пунктом 2 части 7 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, - в случае использования субсидии на строительство жилого помещения или уплату первоначального взноса;
5) копия договора об ипотечном кредите и приложения к нему - в случае использования субсидии на уплату первоначального взноса;
6) документы, подтверждающие перечисление гражданином части первоначального взноса на счет продавца, застройщика, цедента, подрядчика, - в случае использования субсидии на уплату первоначального взноса;
7) документы о техническом состоянии (износе) приобретенного жилого помещения, выданные организацией (органом) по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации объектов капитального строительства не позднее шести месяцев до даты его приобретения.
19. Заявление о перечислении субсидии и документы, указанные в пункте 18 настоящего Порядка, могут быть представлены одним из способов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка.
20. Днем обращения гражданина или его представителя за перечислением субсидии является дата регистрации документов, указанных в пункте 18 настоящего Порядка, в день их поступления в орган местного самоуправления.
21. Орган местного самоуправления в течение двух рабочих дней со дня обращения гражданина или его представителя проводит проверку представленных документов на полноту, отсутствие противоречий (несоответствий) между сведениями, содержащимися в документах, и в случае представления гражданином или его представителем неполного перечня документов, указанных в пункте 18 настоящего Порядка, либо выявления противоречий (несоответствий) между содержащимися в документах сведениями принимает решение о возврате их гражданину.
Гражданин или его представитель вправе повторно обратиться в орган местного самоуправления после устранения причины возврата документов, указанных в пункте 18 настоящего Порядка, в соответствии с настоящим Порядком, в пределах срока, указанного в пункте 17 настоящего Порядка.
[bookmark: Par18984]22. Орган местного самоуправления в течение пяти рабочих дней со дня обращения гражданина или его представителя обеспечивает направление запросов (межведомственных запросов) в государственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные государственным органам и органам местного самоуправления организации в целях получения документов (сведений) о пригодности (непригодности) приобретаемого жилого помещения и многоквартирного дома, в котором находится приобретаемое жилое помещение.
23. После получения ответов на запросы (межведомственные запросы), указанные в пункте 22 настоящего Порядка, но не позднее 60 рабочих дней со дня обращения гражданина или его представителя за перечислением субсидии, органом местного самоуправления принимается решение о перечислении субсидии или об отказе в перечислении субсидии.
24. Решение об отказе в перечислении субсидии принимается в случае:
1) обращения с заявлением о перечислении субсидии и документами, указанными в пункте 18 настоящего Порядка, с нарушением срока, указанного в пункте 17 настоящего Порядка;
2) несоблюдения условий, установленных пунктом 5 настоящего Порядка.
[bookmark: Par18989]25. Орган местного самоуправления перечисляет субсидию на счет продавца, с которым гражданин заключил договор купли-продажи жилого помещения, или на счет застройщика, с которым гражданин заключил договор участия в долевом строительстве, либо на счет эскроу, или на счет цедента, с которым гражданин заключил договор об уступке, либо на счет подрядчика, с которым гражданин заключил договор строительного подряда, в течение 40 рабочих дней со дня принятия решения о перечислении субсидии.
26. Днем предоставления субсидии является день перечисления субсидии в соответствии с пунктом 25 настоящего Порядка.
27. В случае, если цена по договору купли-продажи жилого помещения, договору участия в долевом строительстве, договору об уступке, договору строительного подряда превышает размер субсидии, указанный в решении о предоставлении субсидии, доплата разницы производится гражданами за счет собственных и (или) заемных средств.
28. В случае если цена по договору купли-продажи жилого помещения, договору участия в долевом строительстве, договору об уступке, договору строительного подряда менее размера субсидии, указанного в решении о предоставлении субсидии, субсидия предоставляется в размере, соответствующем цене по такому договору.
29. В случае использования субсидии на уплату первоначального взноса размер предоставляемой субсидии не может превышать сумму первоначального взноса.
30. В случае расторжения договора купли-продажи жилого помещения, договора участия в долевом строительстве, договора об уступке, договора строительного подряда средства субсидии, предоставленной гражданину, подлежат возврату в местный бюджет.
31. В случае представления гражданином либо его представителем недостоверных сведений, содержащихся в заявлении и (или) документах, повлекших незаконное предоставление субсидии, ущерб, причиненный местному бюджету, возмещается в порядке, установленном законодательством.

Приложение 1
к Порядку предоставления гражданам, получившим выплату
возмещения за изымаемые жилые помещения, входящие
в аварийный жилищный фонд, субсидии на приобретение
(строительство) жилых помещений

	Главе Байкальского муниципального образования
В.В. Темгеневскому


	[bookmark: Par19012]ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________,
(Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или представителя гражданина; документ, удостоверяющий личность гражданина, кем и когда выдан; документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя гражданина)
проживающий по адресу: _______________________________________________,
(фактический адрес для отправки уведомления)
контактный телефон: __________________________________________________,
прошу предоставить субсидию на приобретение (строительство) жилого помещения в отношении жилого помещения в аварийном многоквартирном доме, расположенном по адресу: ______________________________________________
(адрес и общая площадь жилого помещения в признанном аварийным МКД)
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден.
Даю свое согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении и прилагаемых к нему документах, то есть их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. __________________________________________________________________.
2. __________________________________________________________________.
3. __________________________________________________________________.

	________________
(подпись)
	________________
(Ф.И.О.)
	"___" ____________ 20__ г.
(дата)




Приложение 2
к Порядку предоставления гражданам, получившим выплату
возмещения за изымаемые жилые помещения, входящие
в аварийный жилищный фонд, субсидии на приобретение
(строительство) жилых помещений

	Главе Байкальского муниципального образования 
В.В. Темгеневскому

	[bookmark: Par19052]ЗАЯВЛЕНИЕ
о перечислении субсидии

Я, __________________________________________________________________,
(Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или представителя гражданина; документ, удостоверяющий личность гражданина, кем и когда выдан; документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя гражданина)
проживающий по адресу: _______________________________________________
(фактический адрес для отправки уведомления)
____________________________________________________________________,
контактный телефон: __________________________________________________,
прошу перечислить социальную выплату на приобретение (строительство) жилого помещения, расположенного по адресу: __________________________________.
(адрес приобретаемого жилого помещения)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. __________________________________________________________________.
2. __________________________________________________________________.
3. __________________________________________________________________.
4. __________________________________________________________________.
5. __________________________________________________________________.
6. __________________________________________________________________.

	________________
(подпись)
	________________
(Ф.И.О.)
	"___" ____________ 20__ г.
(дата)






                            РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1

	1.Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Байкальского муниципального образования

	2.Ответственные соисполнители муниципальной программы
	Отдел по управлению муниципальным имуществом (далее - ОУМИ) администрации БГП

	3.Период реализации муниципальной программы
	2026-2028

	4. Цель муниципальной программы
	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Байкальского муниципального образования

	5.Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
	2026 год – 120 144 945,00 руб.
2027 год – 147 297 379,00 руб.
2028 год – 116 919 100,00 руб.

	8.Связь с национальными целями Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации
	[bookmark: _dx_frag_StartFragment]1.Национальный проект «Жилье и городская среда», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года
2.Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" от 30.12.2017 года №1710
3.Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1008-пп (далее – ГП ИО «Доступное жилье»)




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Приложение 1                                                                                                                                                                                                                   к Программе "Переселение граждан, проживающих на территории Байкальского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года" на 2026-2028 годы, утвержденной Постановлением администрации Байкальского городского поселения 
№ 372-п от "24 "августа 2026 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование муниципального образования 
	Адрес многоквартирного дома
	Год ввода дома в эксплуатацию
	Дата признания многоквартирного дома аварийным 
	 Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2028года 
	Планируемая дата окончания переселения
	Площадь застройки многоквартирного дома
	Информация о формировании земельного участка под аварийным многоквартирным домом
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	площадь земельного участка
	кадастровый номер земельного участка 
	характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован)
	

	
	
	
	год
	дата
	площадь, кв.м
	количество человек
	дата
	кв. м
	 кв.м
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	Всего подлежит переселению в 2026-2028 гг.
	x
	x
	8 411,90
	553
	x
	7 873,00
	10 371,62
	x
	x
	

	По программе переселения 2026 – 2028 гг., в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе:
	x
	x
	8 411,90
	553
	x
	7 873,00
	10 371,62
	x
	x
	

	Итого по Слюдянский муниципальный район
	x
	x
	8 411,90
	553
	x
	7 873,00
	10 371,62
	x
	x
	

	1
	Байкальск
	г. Байкальск, мкр. Строитель, ул. Железнодорожная, д. 1
	1964
	18.03.2015
	356,60
	24
	01.09.2028
	290,00
	395,62
	38:25:020101:2236
	 
	

	2
	Байкальск
	г. Байкальск, мкр. Строитель, ул. Железнодорожная, д. 3
	1963
	18.03.2015
	423,70
	43
	01.09.2028
	300,00
	394,00
	38:25:020101:139
	 
	

	3
	Байкальск
	г. Байкальск, мкр. Строитель, ул. Железнодорожная, д. 5
	1963
	18.03.2015
	450,30
	30
	01.09.2028
	293,00
	485,00
	38:25:020101:141
	 
	

	4
	Байкальск
	г. Байкальск, мкр. Строитель, ул. Железнодорожная, д. 7
	1963
	18.03.2015
	458,80
	31
	01.09.2028
	292,00
	481,00
	38:25:020101:3059
	 
	

	5
	Байкальск
	г. Байкальск, мкр. Строитель, ул. Железнодорожная, д. 9
	1962
	18.03.2015
	460,10
	39
	01.09.2028
	296,00
	481,00
	38:25:020101:3057
	 
	

	6
	Байкальск
	г. Байкальск, мкр. Строитель, ул. Железнодорожная, д. 11
	1962
	18.03.2015
	397,60
	25
	01.09.2028
	303,00
	481,00
	38:25:020101:3058
	 
	

	7
	Байкальск
	г. Байкальск, мкр. Южный, кв-л. 1-й, д. 8
	1964
	20.12.2012
	634,70
	43
	01.09.2028
	375,00
	547,00
	38:25:020107:49
	 
	 

	8
	Байкальск
	г. Байкальск, мкр. Южный, кв-л. 1-й, д. 9
	1964
	20.12.2012
	419,50
	27
	01.09.2028
	372,00
	543,00
	38:25:020107:50
	 
	

	9
	Байкальск
	г. Байкальск, мкр. Южный, кв-л. 1-й, д. 15
	1964
	20.12.2012
	462,30
	20
	01.09.2028
	372,00
	540,00
	38:25:020107:54
	 
	

	10
	Байкальск
	г. Байкальск, мкр. Южный, кв-л. 1-й, д. 24
	1964
	20.12.2012
	410,60
	30
	01.09.2028
	375,00
	538,00
	38:25:020107:63
	 
	

	11
	Байкальск
	г. Байкальск, мкр. Южный, кв-л. 2-й, д. 6
	1963
	18.03.2015
	113,70
	7
	01.09.2028
	324,00
	347,00
	38:25:020107:3087
	 
	

	12
	Байкальск
	г. Байкальск, мкр. Южный, кв-л. 2-й, д. 7
	1964
	18.03.2015
	328,60
	20
	01.09.2028
	370,00
	540,00
	38:25:020107:77
	 
	

	13
	Байкальск
	г. Байкальск, мкр. Южный, кв-л. 2-й, д. 8
	1963
	21.12.2012
	315,40
	21
	01.09.2028
	372,00
	544,00
	38:25:020107:78
	 
	

	14
	Байкальск
	г. Байкальск, мкр. Южный, кв-л. 2-й, д. 10
	1963
	21.12.2012
	306,00
	22
	01.09.2028
	372,00
	402,00
	38:25:020107:80
	 
	 

	15
	Байкальск
	г. Байкальск, мкр. Южный, кв-л. 2-й, д. 14
	1963
	18.03.2015
	240,80
	11
	01.09.2028
	327,00
	344,00
	38:25:020107:85
	 
	

	16
	Байкальск
	г. Байкальск, мкр. Южный, кв-л. 2-й, д. 15
	1963
	18.03.2015
	267,20
	13
	01.09.2028
	328,00
	341,00
	38:25:020107:86
	 
	

	17
	Байкальск
	г. Байкальск, мкр. Южный, кв-л. 2-й, д. 17
	1963
	21.12.2012
	333,40
	19
	01.09.2028
	326,00
	501,00
	38:25:020107:3786
	Сформирован под одним домом
	 

	18
	Байкальск
	г. Байкальск, мкр. Южный, кв-л. 2-й, д. 18
	1963
	18.03.2015
	240,90
	19
	01.09.2028
	327,00
	341,00
	38:25:020107:89
	 
	

	19
	Байкальск
	г. Байкальск, мкр. Южный, кв-л. 2-й, д. 20
	1963
	21.12.2012
	404,40
	28
	01.09.2028
	324,00
	336,00
	38:25:020107:91
	 
	

	20
	Байкальск
	г. Байкальск, мкр. Южный, кв-л. 2-й, д. 22
	1963
	22.12.2012
	457,80
	22
	01.09.2028
	352,00
	400,00
	38:25:020107:93
	 
	

	21
	Байкальск
	г. Байкальск, мкр. Южный, кв-л. 2-й, д. 24
	1965
	22.12.2012
	163,50
	14
	01.09.2028
	373,00
	399,00
	38:25:020107:3088
	 
	

	22
	Байкальск
	г. Байкальск, мкр. Южный, кв-л. 2-й, д. 25
	1965
	22.12.2012
	305,10
	15
	01.09.2028
	354,00
	398,00
	38:25:020107:96
	 
	

	23
	Байкальск
	г. Байкальск, мкр. Южный, кв-л. 2-й, д. 26
	1964
	22.12.2012
	436,40
	29
	01.09.2028
	350,00
	399,00
	38:25:020107:97
	 
	

	24
	п Солзан
	г. Байкальск, п. Солзан, ул. Пушкина, д. 2
	1965
	18.03.2015
	24,50
	1
	01.09.2028
	106,00
	194,00
	38:25:020104:1234
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 2

ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ БАЙКАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПРИЗНАННОГО ТАКОВЫМ ДО 01 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА» НА 2026-2028 ГОДЫ
	N
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Тип показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения показателя по годам
	Документ
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с показателями национальных целей или ГП (при наличии)
	Информационная система (при наличии)

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Цель МП: Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Байкальского муниципального образования

	1.
	Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда,
	МП
	возрастающий
	кв. м.
	
	2025
	1200
	0
	7211,90
	х
	ОУМИ
	1,3
	х

	2.
	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда
	МП
	возрастающий
	чел
	
	2025
	112
	0
	441
	Х
	ОУМИ
	1,3
	х



Таблица 3

СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ БАЙКАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПРИЗНАННОГО ТАКОВЫМ ДО 01 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА» НА 2026-2028 ГОДЫ

	№ п/п
	Задачи структурного элемента
	Ответственный за реализацию
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь с показателями МП

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальный проект «Переселение граждан из непригодного жилищного фонда»

	1.1.
	Выплата собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения
	ОУМИ
	Обеспечение жилищных прав собственника жилого помещения
	1,3

	1.2
	Строительство домов
	ОУМИ
	
	1,3

	1.3
	Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками
	ОУМИ
	
	1,3

	1.4
	Приобретение жилых помещений у застройщиков в строящихся домах
	ОУМИ
	
	1,3

	1.5
	Приобретение жилых помещений у застройщиков в домах введенных в эксплуатацию
	ОУМИ
	
	1,3

	Муниципальный проект «Жилье»

	2.1
	Выплата собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения
	

ОУМИ
	Обеспечение жилищных прав собственника жилого помещения
	1,3



Таблица 4

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ БАЙКАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПРИЗНАННОГО ТАКОВЫМ ДО 01 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА», НА 2026-2028 ГОДЫ

	№ п/п
	Наименование МП, СЭ
	ОИ, Уч*
	Источники финансирования
	Расходы (руб.), годы

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	всего по годам

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ПЕРЕСЕЛЕНИЕИГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ БАЙКАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПРИЗНАННОГО ТАКОВЫМ ДО 01 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА»  НА  2026-2028 ГОДЫ
	Всего
	всего, в том числе:
	120144945,00
	147297379,00
	116919100,00
	384361424,00

	
	
	Федеральный бюджет (ФБ)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджет субъекта Российской Федерации (ИО)
	114381600,00
	142878500,00
	113411500,00
	370671600,00

	
	
	Бюджет Байкальского муниципального образования 
	5763345,00
	4418879,00
	3507600,00
	13689824,00

	
	
	Иные источники (при наличии)
	
	
	
	0,00

	1.
	Муниципальный проект "Переселение граждан из непригодного жилищного фонда"
	ОУМИ
	всего, в том числе:
	997445,00
	0,00
	116919100,00
	117916545,00

	
	
	
	Бюджет субъекта Российской Федерации (ИО)
	0,00
	0,00
	113411500,00
	[bookmark: _GoBack]113411500,00

	
	
	
	Бюджет Байкальского муниципального образования
	997445,00
	0,00
	3507600,00
	4505045,00

	
	
	
	Иные источники (при наличии)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.
	Муниципальный проект "Жилье"
	ОУМИ
	всего, в том числе:
	119147500,00
	147297379,00
	0,00
	266444879,00

	
	
	
	Бюджет субъекта Российской Федерации (ИО
	114381600,00
	142878500,00
	0,00
	257260100,00

	
	
	
	Бюджет Байкальского муниципального образования
	4765900,00
	4418879,00
	0,00
	9184779,,00

	
	
	
	Иные источники (при наличии
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



Таблица № 1
к муниципальной программе
«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ БАЙКАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПРИЗНАННОГО ТАКОВЫМ ДО 01 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА» НА 2026-2028 ГОДЫ»

ПАСПОРТ
Муниципального проекта «Переселение граждан из непригодного жилищного фонда"       

Таблица 1

Общие положения

	Наименование муниципальной программы
	«Переселение граждан, проживающих на территории Байкальского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года" на 2026-2028 годы

	Основной исполнитель
	Администрация Байкальского муниципального образования

	Соисполнитель
	Отдел по управлению муниципальным имуществом (далее - ОУМИ) администрации БГП

	Период реализации
	2026-2028 годы



Таблица 2


Показатели МП «Переселение граждан из непригодного жилищного фонда"
	№ п/п
	Наименование показателя/задачи
	Признак возрастания/убывания
	Уровень соответствия декомпозированного показателя2
	Ед. измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	
Значение показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя


	Информационная система3


	
	
	
	
	
	значение
	2025
	2026
	2027
	2028
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Муниципальный проект «Переселение граждан из непригодного жилищного фонда»

	1.1
	Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда,
	возрастающий
	МП
	Кв. м
	
	
	0
	0
	2745,30
	ОУМИ
	АИСФРТ

	1.2
	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда
	возрастающий
	МП 
	Чел.
	
	
	0
	0
	  136
	ОУМИ
	АИСФРТ






Таблица 3
Структура МП «Переселение граждан из непригодного жилищного фонда»


	№ п/п
	Задачи структурного элемента
	Ответственный за реализацию 
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь с показателями МП

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальный проект "Переселение граждан из непригодного жилищного фонда"

	1.
	Переселение граждан, проживающих на территории Байкальского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда
	ОУМИ
	Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда
	1,2-1,3



Таблица 4

Финансовое обеспечение реализации МП «Переселение граждан из непригодного жилищного фонда"
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	ОСО, СО, Уч
	Источники финансирования
	Расходы (руб.), годы
	

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Муниципальный проект "Переселение граждан из непригодного жилищного фонда"
	ОУМИ
	Всего, в том числе:
	997445,00
	0,00
	116919100,00

	
	
	
	Областной бюджет (далее -ОБ)
	0,00
	0,00
	113411500,00

	
	
	
	Федеральный бюджет (далее - ФБ)
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Бюджет Байкальского муниципального образования
	997445,00
	0,00
	3507600,00

	1.1.
	Выплата собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения
	ОУМИ
	Всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	116919100,00

	
	
	
	Областной бюджет (далее -ОБ)
	0,00
	0,00
	113411500,00

	
	
	
	Федеральный бюджет (далее - ФБ)
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Бюджет Байкальского муниципального образования
	0,00
	0,00
	3507600,00

	1.2
	Строительство домов
	ОУМИ
	Всего, в том числе:
	997445,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет (далее -ОБ)
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Федеральный бюджет (далее - ФБ)
	
	
	

	
	
	
	Бюджет Байкальского муниципального образования
	997445,00
	0,00
	0,00

	1.3
	Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками
	ОУМИ
	Всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет (далее -ОБ)
	
	
	

	
	
	
	Федеральный бюджет (далее - ФБ)
	
	
	

	
	
	
	Бюджет Байкальского муниципального образования
	
	
	

	1.4
	Приобретение жилых помещений у застройщиков в строящихся домах
	ОУМИ
	Всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет (далее -ОБ)
	
	
	

	
	
	
	Федеральный бюджет (далее - ФБ)
	
	
	

	
	
	
	Бюджет Байкальского муниципального образования
	
	
	

	1.5
	Приобретение жилых помещений у застройщиков в домах введенных в эксплуатацию
	ОУМИ
	Всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет (далее -ОБ)
	
	
	

	
	
	
	Федеральный бюджет (далее - ФБ)
	
	
	

	
	
	
	Бюджет Байкальского муниципального образования
	
	
	




Таблица № 2
к муниципальной программе
«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ БАЙКАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПРИЗНАННОГО ТАКОВЫМ ДО 01 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА» НА 2026-2028 ГОДЫ»

ПАСПОРТ
Муниципального проекта «Жилье»
Таблица 1
Общие положения

	Наименование муниципальной программы
	«Переселение граждан, проживающих на территории Байкальского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года" на 2026-2028 годы

	Основной исполнитель
	Администрация Байкальского муниципального образования

	Соисполнитель
	Отдел по управлению муниципальным имуществом (далее - ОУМИ) администрации БГП

	Период реализации
	2026-2028 годы



Таблица 2

Показатели МП «Жилье"

	№ п/п
	Наименование показателя/задачи
	Признак возрастания/убывания
	Уровень соответствия декомпозированного показателя2
	Ед. измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	
Значение показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя

	Информационная система3


	
	
	
	
	
	значение
	2025
	2026
	2027
	2028
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	                        Муниципальный проект «Жилье»

	1.1
	 Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда,
	возрастающий
	МП
	Кв. м
	
	
	1200,00
	0,00
	4466,60
	ОУМИ
	АИСФРТ

	1.2
	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда
	возрастающий
	МП 
	Чел.
	
	
	112
	0
	305
	ОУМИ
	АИСФРТ




Таблица 3
Структура МП «Жилье»

	№ п/п
	Задачи структурного элемента
	Ответственный за реализацию 
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь с показателями МП

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальный проект "Жилье"

	1.
	Переселение граждан, проживающих на территории Байкальского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда
	ОУМИ
	Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда
	1,2-1,3


Таблица 4

Финансовое обеспечение реализации МП «Жилье"
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	ОСО, СО, Уч
	Источники финансирования
	Расходы (руб.), годы

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Муниципальный проект "Жилье"
	ОУМИ
	Всего, в том числе:
	119147500,00
	147297379,00
	

	
	
	
	Областной бюджет (далее -ОБ)
	114381600,00
	142878500,00
	

	
	
	
	Федеральный бюджет (далее - ФБ)
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Бюджет Байкальского муниципального образования
	4765900,00
	4418879,00
	

	1.1.
	Выплата собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения
	ОУМИ
	Всего, в том числе:
	119147500,00
	59568100,00
	

	
	
	
	Областной бюджет (далее -ОБ)
	114381600,00
	57781100,00
	

	
	
	
	Федеральный бюджет (далее - ФБ)
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Бюджет Байкальского муниципального образования
	4765900,00
	1787000,00
	

	1.2
	Строительство МКД
	ОУМИ
	Всего, в том числе:
	0,00
	87729279,00
	

	
	
	
	Областной бюджет (далее -ОБ)
	0,00
	85097400,00
	

	
	
	
	Федеральный бюджет (далее - ФБ)
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Бюджет Байкальского муниципального образования
	0,00
	2631879,00
	



