АДМИНИСТРАЦИЯ БАЙКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Байкальск

от « 10 »  06  2019 год                                                                                                     № 373-п

## «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Байкальского муниципального образования на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Байкальского городского поселения от 20.10.2017 г. № 673-п (редакция от 29.03.2019 г.)

# В целях создания современной, безопасной, комфортной и благоприятной среды на  территории  Байкальского городского поселения, руководствуясь Федеральным законом от 6.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Постановлением Правительства Иркутской области от 10.04.2018 года № 268-пп, постановлением администрации Байкальского городского поселения от 09.09.2014 г. № 536-п «О внесении изменений в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Байкальского муниципального образования, их формирования и реализации, утвержденный постановлением администрации Байкальского городского поселения от 30.09.2013 г. № 508-п», в соответствии с Уставом Байкальского городского поселения, зарегистрированным 22 декабря 2005 года отделом Главного управления Министерства юстиции РФ по Сибирскому федеральному округу в Иркутской области и УО БАО, регистрационный номер RU 385181012005001

ПОСТАНОВЛЯЮ:

## 1.  Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Байкальского муниципального образования на 2018–2024 годы», утвержденную постановлением администрации Байкальского городского поселения от 20.10.2017 г. № 673-п (редакция от 29.03.2019 г.), изложив: п. 8 паспорта муниципальной программы; п.п 3.1.1, 3.1.2 пункта 3 муниципальной программы; п. 6 муниципальной программы; приложение 2, 3 к муниципальной программе в новой редакции. Приложение к настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Байкальская газета» и разместить на официальном сайте администрации Байкальского городского поселения.

- Контроль над исполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя главы Байкальского городского поселения по жилищно-коммунальному хозяйству, градостроительству, ремонту Должикова А.В.

Глава администрации

Байкальского городского поселения                                                            В.В. Темгеневский

Приложение к постановлению

администрации Байкальского

городского поселения

от 10.06. 2019  № 373-п

## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

## «Формирование современной городской среды на территории Байкальского муниципального образования на 2018-2024 годы»

## ПАСПОРТ

## муниципальной Программы

## «Формирование современной городской среды на территории Байкальского муниципального образования на  2018-2024 годы»

| 1 | Наименование Программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Байкальского муниципального образования на 2018-2024 годы» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ответственный исполнитель Программы | Отдел по ведению городского хозяйства (ЖКХ, ремонт, транспорт, связь) и благоустройству администрации Байкальского муниципального образования |
| 3 | Участники Программы | Отсутствуют |
| 4. | Цель Программы | Комплексное развитие городской среды и повышение уровня благоустройства территории Байкальского муниципального образования |
| 5. | Основные задачи Программы | - Формирование единого, привлекательного облика Байкальского муниципального образования; - повышение уровня благоустройства дворовых территорий Байкальского муниципального образования; - повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования Байкальского муниципального образования; - повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; - повышения уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, представленных для их размещения; - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Байкальского муниципального образования. |
| 6. | Целевые индикаторы и показатели Программы | 1) Количество благоустроенных дворовых территорий; 2) доля благоустроенных дворовых территорий в рамках муниципальной Программы от общего количества дворовых территорий; 3) площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования; 4) доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования в рамках муниципальной Программы от общей площади таких территорий; 5) количество соглашений, заключенных с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в их собственности, в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории Байкальского городского поселения не позднее 2020 года; 6) количество соглашений, заключенных с собственниками индивидуальных жилых домов и земельных участков, предназначенных для их размещения, об их благоустройстве, в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории Байкальского городского поселения не позднее 2020 года; 7) объем трудового участия в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц; 8) объем трудового участи заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования. |
| 7. | Срок реализации Программы | 2018-2024 годы |
| 8. | Объем бюджетных ассигнований Программы | Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной Программы: 317 613,091 тыс. руб. в том числе: - федеральный бюджет 223 443,292 тыс. руб. - бюджет Иркутской области 85 831,998 тыс. руб.; - бюджет Байкальского городского поселения 8337,801 тыс. руб.. На 2018 год: - федеральный бюджет 12 921,874 тыс. руб.; - бюджет Иркутской области 5 319,730 тыс. руб.; - бюджет Байкальского городского поселения 280,086 тыс. руб. На 2019 год: - федеральный бюджет 17 270,824 тыс. руб.; - бюджет Иркутской области 3 785,167 тыс. руб.; - бюджет Байкальского городского поселения 157,715тыс. руб. На 2020 год: - федеральный бюджет 77 175,305 тыс. руб.; - бюджет Иркутской области 28 000,00 тыс. руб.; - бюджет Байкальского городского поселения 3100,000 тыс. руб. На 2021 год: - федеральный бюджет 38 523,729 тыс. руб.; - бюджет Иркутской области 17 838,741 тыс. руб.; - бюджет Байкальского городского поселения 3100,000 тыс. руб. На 2022 год: - федеральный бюджет 34 723,55 тыс. руб.; бюджет Иркутской области 13 934,58 тыс. руб.; - бюджет Байкальского городского поселения 879,39 тыс. руб. На 2023 год: - федеральный бюджет 19 352,950 тыс. руб.; бюджет Иркутской области 7789,260 тыс. руб.; - бюджет Байкальского городского поселения 402,000 тыс. руб. На 2024 год: - федеральный бюджет 23 475,060 тыс. руб.; бюджет Иркутской области 9 164,520 тыс. руб.; - бюджет Байкальского городского поселения 418,62 тыс. руб. |
| 9. | Ожидаемые результаты реализации Программы | Приобретение единого, современного, привлекательного облика Байкальского муниципального образования. Увеличение доли благоустроенных дворовых и муниципальных территорий Байкальского муниципального образования. Повышение уровня вовлеченности граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Байкальского муниципального образования. |

3. Характеристика основных мероприятий муниципальной Программы

3.1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Благоустройство дворовых территорий – это совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Мероприятия муниципальной программы по благоустройству дворовых территорий Байкальского муниципального образования, предусматривают целенаправленные работы, исходя из минимального и дополнительного перечней работ:

3.1.1 Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает следующие виды работ:

- ремонт дворовых проездов;

-обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн;

- ремонт и (или) устройство автомобильных парковок;

- ремонт и (или) устройство тротуаров, пешеходных дорожек.

При выполнении видов работ, включенных в минимальный перечень, обязательным является:

- трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

- решение собственников помещений в многоквартирном доме о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Трудовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме субботника.

Под субботником в настоящем Положении понимается выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в том числе подготовка дворовой территории к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, другие работы. Доля трудового участия заинтересованных лиц устанавливается в размере одного субботника для каждой дворовой территории.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемый к размещению на дворовой территории, установлен в приложении № 5 к настоящей муниципальной Программе.

3.1.2 Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает следующие виды работ:

-  оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- озеленение территории;

- обустройство площадок для выгула домашних животных;

- обустройство площадок для отдыха;

- обустройство контейнерных площадок;

- обустройство ограждений;

- устройство открытого лотка для отвода дождевых и талых вод;

- устройство искусственных дорожных неровностей с установкой соответствующих дорожных знаков;

- устройство пандуса;

- иные виды работ.

При выполнении видов работ, включенных в дополнительный перечень, обязательным является:

- финансовое участие заинтересованных лиц;

- софинансирование собственниками помещений в многоквартирном доме  по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ (в случае, если дворовая территория включена в муниципальную программу формирования современной городской среды после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»);

- решение собственников помещений в многоквартирном доме о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Финансовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме софинансирования мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

Доля финансового участия заинтересованных лиц устанавливается не менее 5 процентов стоимости выполнения таких работ в случае, если дворовая территория включена в муниципальную программу формирования современной городской среды до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – Постановление № 106) и не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ в случае, если дворовая территория включена в муниципальную программу формирования современной городской среды после вступления в силу Постановления № 106.

Выполнение работ из дополнительного перечня без выполнения работ из минимального перечня не допускается.

6.  Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы

Общий объем средств, необходимый для реализации основных мероприятий муниципальной программы на 2018-2024 годы составляет: 317 613,091 тыс. рублей.

| Источник финансирования | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018-2024 годы (тыс. рублей) |
| --- | --- |
| Федеральный бюджет | 223 443,292 |
| Бюджет Иркутской области | 85 831,998 |
| Бюджет Байкальского городского поселения | 8 337,801 |
| Всего: | 317 613,091 |

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы представлено в приложении № 3 к настоящей Программе.

Приложение № 2

к муниципальной Программе «Формирование современной городской среды

на территории Байкальского муниципального образования на  2018-2024 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий  муниципальной Программы

«Формирование современной городской среды на территории Байкальского муниципального образования на 2018-2024 годы»

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Связь с показателями Программы Показатели представлены в приложении № 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| «Формирование современной городской среды на территории Байкальского муниципального образования на 2018-2024 годы» |
| 1. Благоустройства дворовых территорий Байкальского муниципального образования; | - Отдел по ведению городского хозяйства и благоустройству администрации Байкальского городского поселения -отдел по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям администрации Байкальского городского поселения | 2018 год | 2024 год | -Создание благоприятных условий для проживания и отдыха граждан; - создание доступности городской среды | Показатель 1 «Количество дворовых территорий»; Показатель 2 «доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий». |
| Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве |
|  | Адрес, месторасположения дворовой территории (дворовая территория:) | Номера многоквартирных домов в составе двора (МКД №) | Предварительный расчет стоимости благоустройства дворовой территории (стоимость подлежит корректировки по факту выполнения работ по благоустройству) (тыс. руб.) |
| 2018 год |
| 1 | мкр. Гагарина | 190 (ПД) | 4 362,14479 |
|  |  | Перечень мероприятий: Лавочки, урны, ремонт дорожного покрытия, устройство новой дороги, освещение, МАФ, парковки и дорожное расширение, клумба, альпинарий, устройство тротуара, площадка под ТБО |  |
| 2 | мкр. Южный, квартал 2 | 36, 37, 38, 40, 44 (ПД) | 5 739,56211 |
|  |  | Перечень мероприятий: Лавочки, урны, ремонт дорожного покрытия, освещение, детская площадка, спортивная площадка, установка МАФ, парковки, амфитеатр, устройство тротуара, площадка под ТБО |  |
|  | ВСЕГО |  | 10 101,70690 |
| 2019 год |
| 3 | мкр. Гагарина | 176, 178, 179 (ПД) | 2 876,80136 |
| 4 | мкр. Гагарина | 3, 4, 10, 11 (ПД) | 3 605,96094 |
|  | ВСЕГО: |  | 6 482,7623 |
|  | 2020 год |
| 5 | мкр. Гагарина | 196 (ПД) | 8 821,80955 |
| 6 | мкр. Гагарина | 197, 202 (ПД) | 5 880,14242 |
| 7 | мкр. Строитель, ул. Строительная 1 | 1 (ПД) | 9 507,18241 |
| 8 | мкр. Южный, квартал 3 | 2, 3, 9, 11, 13 (ПД) | 2272,800 |
| 9 | мкр. Гагарина | 39, 40 (ПД) | 725,000 |
| 10 | мкр. Южный, квартал 2 | 31, 32 (ПД) | 1200,00 |
| 11 | мкр. Южный, квартал 1 | 15, 16 (ПД) | 1769,600 |
| 12 | мкр. Южный, квартал 1 | 19 (ПД) | 1876,000 |
| 13 | мкр. Гагарина | 29, 30, 31 (ПД) | 3720,000 |
| 14 | мкр. Южный, квартал 4 | 19, 20, 21, 22 (ПД) | 7600,000 |
| 15 | мкр. Гагарина | 25, 27 (ПД) | 1062,400 |
| 16 | мкр. Гагарина | 189 (ПД) | 1500,000 |
| 17 | мкр. Южный, квартал 4 | 11 (ПД) | 1160,000 |
| 18 | мкр. Южный, квартал 2 | 23, 24, 25, 26, 27, 28 (ПД) | 3000,00 |
|  | ВСЕГО: |  | 50 094,93438 |
|  |  | 2021 год |  |
| 19 | пер. Школьный | 2, 3 | 1610,000 |
| 20 | мкр. Южный, квартал 3 | 21, 22 | 1440,800 |
| 21 | мкр. Южный, квартал 1 | 8, 12, 10, 11 | 2608,00 |
| 22 | мкр. Южный, квартал 1 | 4, 5, 7, 9 | 2296,000 |
| 23 | Байкальская | 44, 44а | 1000,000 |
| 24 | Железнодорожная | 9, 11 | 1100,00 |
| 25 | Байкальская | 35 | 850,000 |
| 26 | мкр. Гагарина | 192, 193 | 1740,000 |
| 27 | мкр. Гагарина | 161, 162, 163, 198, 199 | 3001,600 |
| 28 | Привокзальная | 20 | 1000,000 |
| 29 | мкр. Южный, квартал 4 | 9 | 640,000 |
| 30 | мкр. Гагарина | 151, 152, 153, 155 | 1624,000 |
| 31 | Байкальская | 30, 32 | 1000,00 |
| 32 | Байкальская | 34, 36 | 1000,00 |
| 33 | мкр. Гагарина | 23 | 635,200 |
| 34 | мкр. Южный, квартал 1 | 21, 22 | 1504,000 |
| 35 | мкр. Южный, квартал 1 | 30, 31, 32 | 2406,400 |
| 36 | мкр. Южный, квартал 2 | 1 | 670,00 |
| 37 | мкр. Южный, квартал 2 | 2 | 650,000 |
| 38 | мкр. Южный, квартал 2 | 3, 4, 7, 8, 9, 10 | 4800,000 |
| 39 | мкр. Южный, квартал 2 | 45, 46, 47, 50 | 2656,000 |
| 40 | мкр. Южный, квартал 3 | 4 | 740,00 |
| 41 | мкр. Южный, квартал 3 | 6 | 619,200 |
| 42 | мкр. Южный, квартал 3 | 8, 20 | 1615,000 |
| 43 | мкр. Южный, квартал 4 | 10 | 931,200 |
| 44 | мкр. Гагарина | 15, 16 | 884,000 |
| 45 | мкр. Гагарина | 28 | 1698,400 |
| 46 | мкр. Гагарина | 33, 34, 35, 36 | 1532,000 |
| 47 | мкр. Гагарина | 158а, 200 | 3427,200 |
| 48 | мкр. Гагарина | 166 | 650,000 |
|  | ВСЕГО: |  | 46 329,000 |
|  |  | 2022 год |  |
| 49 | мкр. Гагарина | 172 | 2500,00 |
| 50 | мкр. Гагарина | 182 | 1100,00 |
| 51 | мкр. Гагарина | 186, 187, 188 | 1610,00 |
| 52 | мкр. Гагарина | 194, 195 | 2122,400 |
| 53 | мкр. Гагарина | 201, 203, 204 | 5200,00 |
| 54 | Железнодорожная | 13, 15 | 1100,00 |
| 55 | Речная | 2, 3 | 1160,000 |
| 56 | пер. Школьный | 12, 20 | 1100,00 |
| 57 | пер. Школьный | 10, 17, 18 | 1500,000 |
| 58 | Байкальская | 10, 12 | 1100,000 |
| 59 | мкр. Южный, квартал 1 | 23 | 1008,000 |
| 60 | мкр. Южный, квартал 1 | 29 | 750,000 |
| 61 | мкр. Южный, квартал 2 | 6 | 650,000 |
| 62 | мкр. Южный, квартал 2 | 11 | 676,000 |
| 63 | мкр. Южный, квартал 2 | 49, 48 | 2984,000 |
| 64 | мкр. Южный, квартал 3 | 5 | 640,000 |
| 65 | мкр. Южный, квартал 3 | 10, 12, 14, 17, 18, 19 | 4352,000 |
| 66 | мкр. Южный, квартал 4 | 2, 3 | 1800,000 |
| 67 | мкр. Южный, квартал 4 | 4 | 1960,800 |
| 68 | мкр. Южный, квартал 4 | 18 | 1385,600 |
| 69 | мкр. Гагарина | 5, 6 | 652,200 |
| 70 | мкр. Гагарина | 8, 9 | 3172,800 |
| 71 | мкр. Гагарина | 12, 13 | 1112,000 |
| 72 | мкр. Гагарина | 20 | 729,600 |
| 73 | мкр. Гагарина | 21, 22 | 774,400 |
|  | ВСЕГО; |  | 41139,800 |
|  |  | 2023 год |  |
| 74 | мкр. Гагарина | 24 | 961,600 |
| 75 | мкр. Гагарина | 26 | 1236,000 |
|  | ул. Кожову | 1 |  |
| 76 | мкр. Гагарина | 32 | 705,000 |
| 77 | мкр. Гагарина | 37, 38 | 750,000 |
| 78 | мкр. Гагарина | 146, 147 | 1356,800 |
| 79 | мкр. Гагарина | 148, 149,158 | 1824,000 |
| 80 | мкр. Гагарина | 150 | 890,400 |
| 81 | мкр. Гагарина | 154, 156, 157 | 2170,400 |
| 82 | мкр. Гагарина | 185 | 2800,00 |
| 83 | мкр. Южный, квартал 2 | 30 | 1112,000 |
| 84 | мкр. Южный, квартал 2 | 33, 34 | 1200,00 |
| 85 | мкр. Южный, квартал 2 | 35 | 840,000 |
| 86 | мкр. Южный, квартал 2 | 39 | 680,000 |
| 87 | мкр. Южный, квартал 2 | 41, 42 | 2000,00 |
| 88 | мкр. Южный, квартал 3 | 7 | 650,000 |
| 89 | мкр. Южный, квартал 4 | 6 | 936,000 |
| 90 | мкр. Южный, квартал 4 | 24, 25 | 1760,000 |
| 91 | мкр. Гагарина | 159, 160 | 1719,200 |
| 92 | мкр. Гагарина | 167 | 1017,600 |
| 93 | мкр. Гагарина | 168 | 635,200 |
|  | ВСЕГО: |  | 25 244,200 |
|  |  | 2024 год |  |
| 94 | мкр. Гагарина | 170 | 750,000 |
| 95 | мкр. Гагарина | 171 | 850,000 |
| 96 | мкр. Гагарина | 174 | 1000,000 |
| 97 | мкр. Гагарина | 173, 175 | 1199,200 |
| 98 | мкр. Гагарина | 175а | 920,000 |
| 99 | мкр. Гагарина | 177 | 620,00 |
| 100 | мкр. Гагарина | 181 | 1350,000 |
| 101 | Байкальская | 5 | 780,000 |
|  | Речная | 1 |  |
| 102 | Железнодорожная | 16, 17 | 1100,00 |
| 103 | Железнодорожная | 20, 25 | 1100,00 |
| 104 | Байкальская | 38, 40, 42 | 1500,000 |
| 105 | пер. Школьный | 13, 15, 16 | 1900,00 |
| 106 | мкр. Южный, квартал 1 | 24 | 670,000 |
| 107 | мкр. Южный, квартал 2 | 14, 15, 16, 17 | 1882,400 |
| 108 | мкр. Южный, квартал 2 | 12, 18, 20 | 1592,000 |
| 109 | мкр. Южный, квартал 2 | 21, 22 | 1200,000 |
| 110 | пер. Школьный | 5а | 790,000 |
| 111 | пер. Школьный | 6а | 620,000 |
| 112 | пер. Школьный | 9 | 600,000 |
| 113 | пер. Школьный | 19 | 710,400 |
| 114 | Советская | 1, 2, 3, 4, 5 | 2450,800 |
| 115 | Советская | 6 | 750,600 |
| 116 | Железнодорожная | 1, 3 | 1100,00 |
| 117 | Железнодорожная | 5, 7 | 1100,00 |
| 118 | Железнодорожная | 23 | 600,00 |
| 119 | мкр. Гагарина | 18,19 | 2152,800 |
| 120 | мкр. Гагарина | 164, 165 | 1120,000 |
| 121 | мкр. Гагарина | 180 | 1100,000 |
| Всего |  | 31 508,200 |
| ИТОГО с 2018 по 2024 годы |  | 210 900,60358 |
| 2. Благоустройство муниципальных территорий общего пользования Байкальского муниципального образования | - Отдел по ведению городского хозяйства и благоустройству администрации Байкальского городского поселения -отдел по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям администрации Байкальского городского поселения | 2018 год | 2024 год | - Улучшение внешнего облика и санитарного состояния муниципальной территории общего пользования; - создание благоприятных условий для отдыха; - создание доступности городской среды. | Показатель 3 «площадь муниципальных территорий общего пользования»; Показатель 4 «доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади таких территорий» |
| Перечень муниципальных территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве: |
| Адрес | Наименование муниципальной территории общего пользования | Предварительный расчет стоимости благоустройства муниципальной территории общего пользования (стоимость подлежит корректировки по факту выполнения работ по благоустройству) (тыс. руб.) |
|  | 2018 год |  |
| 1 | мкр. Южный | Благоустройство общественного пространства, расположенного на территории свободной от застройки от стелы «Ракета», установленной у федеральной автодороги Р-258 «Байкал», до Храма Святой Троицы в мкр. Южный 4 кв. г. Байкальска Слюдянского района | 3993,928 |
|  |  | Виды работ: Ремонт тротуаров, устройство парковок, устройство тротуаров, лавочки, урны, освещение, газон, лестница, ограждение |  |
| 2 | мкр. Южный | Благоустройство общественного пространства, расположенного по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, мкр. Южный, кварт. 4, МКД №№ 2, 4, 6 | 2058,20828 |
|  |  | Виды работ: Парковки, тротуары, освещение, вырубка деревьев |  |
| 3 | мкр. Гагарина | Благоустройство фестивальной площадки с устройством светомузыкального фонтана, Иркутская область, г. Байкальск | 681,23628 (частичное благоустройство) |
|  |  | Виды работ: Работы по вертикальной планировки |  |
|  | ИТОГО |  | 6 733,37256 |
|  | 2019 год |
| 4 | мкр. Гагарина | Благоустройство фестивальной площадки, с устройством светомузыкального фонтана, Иркутская область, г. Байкальск (II этап) | 12 113,55711 |
| 5 | Мкр. Гагарина | Благоустройство парка Искусств, расположенного в м-не Гагарина г. Байкальска Слюдянского района (III этап) | 2 617,38638 |
|  | ВСЕГО: |  | 14 730,94349 |
|  | 2020 год |
| 6 | мкр. Гагарина | Благоустройство общественного пространства по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, участок 1 – от МКД №№ 175, 175а до школы № 12, включая МКД №№ 172, 173, 174; участок 2 – от МКД №№ 151, 151а до МКД № 172, включая МКД №№ 154, 156, 173 | 7766,90048 |
| 7 | мкр. Строитель | Общественное пространство, расположенное с обеих сторон внутриквартального проезда от пересечения ул. Строительная и ул. Железнодорожная до пересечения ул. Строительная и ул. Набережная | 26 397,47024 |
| 8 | мкр. Южный, квартал 2 | Благоустройство сквера «Татьянин сквер», мкр. Южный, квартал 2 | 4000,000 |
| 9 | мкр. Гагарина | Благоустройство набережная озера Байкал, центральной дороги на озеро Байкал, мкр. Гагарина | 8000,000 |
| 10 | ул. Целлюлозников | Благоустройство сквера «Целлюлозников», ул. Целлюлозников | 5016,000 |
| 11 | мкр. Строитель | Благоустройство пляжа «Красный ключ», мкр. Строитель | 5200,000 |
| 12 | Мкр. Строитель | Тротуар от ул. Железнодорожной, район МКД № 23 до федеральной трассы, тротуар от федеральной трассы до МСЧ г. Байкальска. Установка лавочек, урн. | 1800 00 |
|  | ВСЕГО: |  | 58 180,37072 |
|  |  | 2021 год |  |
| 13 | мкр. Гагарина | Тротуар от реки Харлахта до конечной остановки мкр. Гагарина», установка лавочек и урн, ремонт моста | 5720,000 |
| 14 | мкр. Гагарина | Благоустройство улицы от торгового комплекса до перехода под железной дорогой, мкр. Гагарина | 4213,47 |
| 15 | мкр. Красный Ключ | Благоустройство общественного пространства в районе домов №№ 1-5, мкр. Красный Ключ | 1700,00 |
| 16 | мкр. Строитель | Благоустройство «Аллея Здоровья», (район ул. Железнодорожная, МКД №№ 25,30), мкр. Строитель | 1500,00 |
|  | ВСЕГО |  | 13 133,470 |
|  | 2022 год |  |
| 17 | мкр. Южный | Благоустройство улицы от федеральной трассы до «Татьяниного сквера», мкр. Южный | 2337,720 |
| 18 | ул. Речная | Благоустройство ул. «Речная» от МКД по ул. Железнодорожная, № 1 до ул. Байкальская | 2060,00 |
| 19 | мкр. Гагарина | Благоустройство общественного пространства в районе городской бани, мкр. Гагарина | 4000,000 |
|  | ВСЕГО |  | 8 397,720 |
|  |  | 2023 год |  |
| 20 | мкр. Южный, квартал 1, район МФЦ | Благоустройство сквера «сквер Южный», мкр. Южный, квартал 1, район МФЦ | 1200,000 |
| 21 | п. Солзан | Благоустройство общественного пространства в районе жилых домов, расположенных по адресу ул. Гагарина, дома №№ 39, 40 п. Солзан | 550,000 |
| 22 | п. Солзан | Благоустройство общественного пространства в районе школы № 17 п. Солзан | 550,000 |
|  | ВСЕГО |  | 2 300,000 |
|  |  | 2024 год |  |
| 23 | мкр. Южный | Благоустройство общественного пространства от стелы «Ракета» до ЖД вокзала | 850, 000 |
| 24 | мкр. Строитель | Благоустройство общественного пространства от перрона железнодорожной станции до автодороги, включая переходный мост через реку Харлахта | 700,000 |
|  | ВСЕГО |  | 1 550,000 |
| ВСЕГО на 2018-2024 годы |  | 105 025,87677 |
| 3. Благоустройство парка | - Отдел по ведению городского хозяйства и благоустройству администрации Байкальского городского поселения -отдел по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям администрации Байкальского городского поселения | - Создание благоприятных условий для отдыха; - создание доступности городской среды. | 2018 год |
| Адрес | Наименование парка | Стоимость работ по благоустройству |
| 1 | Мкр. Гагарина | Благоустройство парка Искусств, расположенного в микрорайоне Гагарина г. Байкальска Слюдянского района | 1686,611 |
| Всего | Виды работ на 2018 год: установка беседки, устройство парковки, устройство асфальтированных дорожек, устройство отсыпных песчаных дорожек, установка спортивного игрового оборудования, лавочки, урны | 1686,611 |
| 4. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по соглашению с администрацией Байкальского муниципального образования; | - Отдел по ведению городского хозяйства и благоустройству администрации Байкальского городского поселения -отдел по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям администрации Байкальского городского поселения | 2018 год | 2020 год | Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории Байкальского муниципального образования, утвержденными решением Думы Байкальского городского поселения от 25.08.2017 г. № 55-3ГД | Показатель № 5 количество соглашений, заключенных с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в их собственности, в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории Байкальского городского поселения не позднее 2020 года |
| Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по соглашению с администрацией Байкальского муниципального образования |
| № п/п | Наименование | Адрес, местонахождения |
| 1 | ИП Левицкая Н.Б. | г. Байкальск, мкр. Гагарина, 220 |
| 2 | ИП Погосян Г.С. | г. Байкальск, мкр. Строитель, ул. Строительная, 13 |
| 3 | ИП Левицкий Ю.Б. | г. Байкальск, мкр. Гагарина, 5а |
| 4 | ООО «БГК Гора Соболиная» | г. Байкальск, мкр. Красный Ключ, 91 |
| 5. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, представленных для их размещения по соглашению с администрацией Байкальского муниципального образования; | - Отдел по ведению городского хозяйства и благоустройству администрации Байкальского городского поселения -отдел по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям администрации Байкальского городского поселения | 2018 год | 2020 год | Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории Байкальского муниципального образования, утвержденными решением Думы Байкальского городского поселения от 25.08.2017 г. № 55-3ГД | Показатель № 6 количество соглашений, заключенных с собственниками индивидуальных жилых домов и земельных участков, предназначенных для их размещения, об их благоустройстве, в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории Байкальского городского поселения не позднее 2020 года; |
| Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предназначенных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками указанных домов (адресный перечень частных домовладений) |
| № п/п | ФИО собственника домовладения | Адрес индивидуального жилого дома |
| 1 | Торговцев И.И. | г. Байкальск, мкр. Строитель, пер. Пионерский, 6 |
| 2 | Мулина А.К. | г. Байкальск, мкр. Строитель, пер. Пионерский, 11 |
| 6. Вовлеченность заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Байкальского муниципального образования. | - Отдел по ведению городского хозяйства и благоустройству администрации Байкальского городского поселения -отдел по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям администрации Байкальского городского поселения | 2018 год | 2024 год | Создание механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами; - формирование общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству территории Байкальского муниципального образования. | Показатель 7 «объем трудового участия в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий Показатель 8 «объем трудового участи заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования» |
| 5.1 Трудовое участие заинтересованных лиц (подготовка дворовой территории к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев) | - Отдел по ведению городского хозяйства и благоустройству администрации Байкальского городского поселения -отдел по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям администрации Байкальского городского поселения | 2018 год | 2024 год | Создание механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами; - формирование общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству территории Байкальского муниципального образования. |  |

Приложение № 3

к муниципальной Программе «Формирование современной городской среды

на территории Байкальского муниципального образования на 2018-2024 годы»

|  | Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы «Формирование современной городской среды на территории Байкальского муниципального образования на 2018-2024 годы» |
| --- | --- |
| Наименование | Источник финансирования | Финансирование по годам (тыс. руб.) |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Муниципальная Программа «Формирование современной городской среды на территории Байкальского муниципального образования на 2018-2024 годы» | Всего | 18 521,69047 | 21 213,70579 | 108 275,305 | 59 462,470 | 49 537,520 | 27 544,210 | 33 058,190 |
|  | Федеральный бюджет | 12 921,87424 | 17 270,82354 | 77 175,305 | 38 523,729 | 34 723,550 | 19 352,950 | 23 475,060 |
|  | Бюджет Иркутской области | 5 319,73041 | 3 785,16696 | 28 000,00 | 17 838,741 | 13 934,580 | 7 789,260 | 9 164,520 |
|  | Бюджет Байкальского городского поселения | 280, 08582 | 157,71529 | 3100,000 | 3100,00 | 879,390 | 402,000 | 418,610 |
| Благоустройство дворовых территорий Байкальского муниципального образования | Всего | 10 101,70690 | 6 482,7623 | 50 094,93438 | 46 329,000 | 41 139,800 | 25 244,200 | 31 508,190 |
|  | Федеральный бюджет | 7 138,35877 | 5 277,84465 | 36 094,934 | 30 430,300 | 28 971,69 | 17 777,610 | 22 408,87 |
|  | Бюджет Иркутской области | 2 815,13863 | 1 156,72094 | 12 000,000 | 13 898,700 | 11 412,740 | 7098,560 | 8 699,06 |
|  | Бюджет Байкальского городского поселения | 148,20950 | 48, 19671 | 2000,000 | 2000,000 | 755,370 | 368,030 | 400,260 |
| в том числе по объектам: |
| Дворовая территория перед зданием, расположенным по адресу: мкр. Гагарина, д. 190 г. Байкальска Слюдянского района | По всем источникам финансирования | 4362,14479 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дворовая территория перед зданиями, расположенными по адресам: г. Байкальск, мкр. Южный, квартал 2, д. 36, 37, 38, 40, 44 | По всем источникам финансирования | 5 739,56211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Байкальское муниципальное образование, дворовая территория между зданиями, расположенными по адресам: мкр. Гагарина, д. 176, мкр. Гагарина, д. 178, мкр. Гагарина, д. 179 г. Байкальска Слюдянского района | По всем источникам финансирования | 0,00 | 2 876,80136 |  |  |  |  |  |
| Байкальское муниципальное образование, дворовая территория между зданиями, расположенными по адресам: мкр. Гагарина, д. 3, мкр. Гагарина, д. 4, мкр. Гагарина, д. 10, мкр. Гагарина, д. 11 г. Байкальска, Слюдянского района | По всем источникам финансирования | 0,00 | 3 605,96094 |  |  |  |  |  |
| Благоустройство муниципальных территорий общего пользования Байкальского муниципального образования | Всего | 6733,37256 | 14 730,94349 | 58 180,37072 | 13 133,470 | 8 397,720 | 2 300,000 | 1 550,000 |
|  | Федеральный бюджет | 4760,62461 | 11 992,97889 | 41 080,37072 | 8093,429 | 5 751,860 | 1 575,340 | 1 066,180 |
|  | Бюджет Иркутской области | 1874,08264 | 2 628,44602 | 16 000,00 | 3 940,041 | 2 521,840 | 690,690 | 465,470 |
|  | Бюджет Байкальского городского поселения | 98,66531 | 109,51858 | 1100,00 | 1100 | 124,020 | 33,970 | 18,350 |
| В том числе по объектам: |
| Общественное пространство по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, мкр. Южный, кварт. 4, МКД № 2, 4, 6 | По всем источникам финансирования | 2058,20828 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустройство общественного пространства, расположенного на территории свободной от застройки от стелы «Ракета», установленной у федеральной автодороги Р-258 «Байкал», до Храма Святой Троицы в мкр. Южный 4 кв. г. Байкальска Слюдянского района | По всем источникам финансирования | 3993,92800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустройство фестивальной площадки с устройством светомузыкального фонтана, Иркутская область, г. Байкальск (II этап) | По всем источникам финансирования | Частичное финансирование: 681,23628 | 12 113,55711 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустройство парка Искусств, расположенного в м-не Гагарина г. Байкальска Слюдянского района (III этап) | По всем источникам финансирования | 0,00 | 2 617,38638 |  |  |  |  |  |
| «Благоустройство парка Искусств, расположенного в м-не Гагарина г. Байкальска Слюдянского района» | Всего | 1686,61101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет, | 1022,89086 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет Иркутской области | 630,50914 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет Байкальского городского поселения | 33,21101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |