02.07.2026Г. № 291-П

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

СЛЮДЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

БАЙКАЛЬСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ БАЙКАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2026-2031 ГОДЫ» ОТ 16.01.2026Г. № 20-П (В РЕДАКЦИИ ОТ 26.03.2026 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ №126-П)

В целях создания современной, безопасной, комфортной и благоприятной среды на территории Байкальского городского поселения, руководствуясь Федеральным законом от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», руководствуясь ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Байкальского муниципального образования, постановлением администрации Байкальского городского поселения от 21.08.2025 г. № 499-п "Об утверждении порядка принятия решения о разработке, формировании и реализации муниципальных программ и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Байкальского городского поселения», администрация Байкальского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Байкальского муниципального образования на 2026-2031 годы» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Байкальская газета» и разместить на сайте администрации Байкальского муниципального образования в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на и.о. 1-го заместителя главы администрации Байкальского городского поселения.

Глава администрации

Байкальского городского поселения

В.В. Темгеневский

Приложение

к постановлению администрации

Байкальского городского поселения

от 02 июля 2026 года № 291-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ БАЙКАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2026-2031 ГОДЫ»

ГЛАВА 1. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

1.1. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды на территории Байкальского муниципального образования на 2026-2031 годы»

Приоритеты и цели муниципальной программы отвечают государственной политике Иркутской области в сфере благоустройства в долгосрочной перспективе и сформированы с учетом национальных целей развития на период до 2031 года, определенных:

1. Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 20230 года и на перспективу до 2036 года»

2. Государственной программой Иркутской Области» Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1029-пп.

Стратегическая цель программы - повышение качества жизни населения и комфортности проживания в Байкальском муниципальном образовании через комплексное благоустройство и создание современной, безопасной, эстетичной и функциональной городской среды.

Создание условий для отдыха, общения, физической и творческой активности всех групп населения (от детей до пожилых людей, маломобильных групп).

Повышение инвестиционной привлекательности территории, поддержка малого бизнеса (кафе, прокаты, мастерские в общественных пространствах), рост стоимости недвижимости.

Улучшение экологической обстановки — озеленение, сохранение и восстановление природных ландшафтов, внедрение устойчивых экологических практик.

Формирование гармоничного и функционального облика города, обеспечение пространственной связности районов, развитие пешеходной и транспортной инфраструктуры.

Сохранение историко-культурного наследия, поддержание уникальности места, создание точек притяжения и новых городских символов.

В приоритете комплексное благоустройство общественных пространств, развитие уличной инфраструктуры, модернизация уличного освещения, создание комфортной жилой среды, благоустройство территорий вокруг многоквартирных домов, вовлечение граждан и развитие общественных инициатив, повышение экологической устойчивости, обеспечение доступности и безопасности

Таким образом, муниципальная программа «Формирование современной городской среды» — это не просто ремонт дворов. Это стратегия комплексного развития территории, где тактические приоритеты (благоустройство дворов, парков, улиц) работают на достижение главной стратегической цели — создания города, комфортного для жизни, работы и отдыха, который отвечает современным стандартам и потребностям своих жителей.

1.2. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИМУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ РАЗРАБОТКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На территории Байкальского муниципального образования расположены 265 многоквартирных домов, основная часть которых была введена в эксплуатацию в период с 1961 по 1985 г. Объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не соответствуют современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации. Значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа. Во многих дворах отсутствуют тротуары.

Увеличение количества личного автомобильного транспорта, выявляет многочисленные проблемы. Парковка автомобилей на дворовой территории многоквартирных домов не только затрудняет доступ жителям к озелененным пространствам, но и создает визуальный дискомфорт. Из-за отсутствия парковочных мест собственники транспортных средств оставляют машины на тротуарах, пешеходных дорожках, газонах, чем нарушают благоустройство придомовых территорий. Основное количество дворовых территорий не оборудовано детскими игровыми и спортивными площадками, не обустроены места для отдыха граждан, отсутствует освещение. Не обустроено достаточное количество мест отдыха для различных групп населения, не обеспечен беспрепятственный доступ для маломобильных групп населения и для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Муниципальные территории общего пользования:

На территории г. Байкальска расположены четыре сквера и один парк. Обустройство сквера «Первостроителей» осуществлено в 2017 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Байкальского муниципального образования в 2017 году». Муниципальным территориям общего пользования: «Татьянин сквер», сквер «Целлюлозников», сквер «Южный» необходимо дополнительное обустройство, комплексный ремонт, так как их уровень не соответствует новым современным требованиям к благоустройству мест массового пребывания населения.

Одним из излюбленных мест отдыха на территории Байкальского городского поселения для детей и взрослых является парк Искусств, расположенный в жилой зоне микрорайона Гагарина, рядом с Байкальской детской школой Искусств. Для более полноценного отдыха на территории парка в 2018 году (в рамках данной программы) выполнены работы по освещению парковой зоны, по устройству тротуаров, установке спортивных и детских площадок, беседок для отдыха. Педагогами и воспитанниками детской школы Искусств планируется проводить на территории парка культурно-массовые мероприятия: концерты, спектакли. Для данных целей отведена зона, на которой будет установлена сцена с посадочными местами.

Определенный дискомфорт и неудобства испытывает население города Байкальска из-за отсутствия тротуаров к местам массового пребывания населения, в том числе: тротуар от стелы «Ракета до Свято-Троицкого храма (исполнено в 2018 году); тротуар в мкр. Южный, 4 квартал, в районе МКД № 4 (проход от МКД до магазина) (исполнено в 2018 году); тротуар в районе МКД №№ 175, 175а (проход от МКД к общеобразовательной школе); тротуар от автостанции до озера Байкал; тротуар от реки Харлахта до конечной остановки мкр. Гагарина; общественное пространство, участок 1 – от МКД №№ 175, 175а до школы № 12, включая МКД №№ 172, 173, 174; участок 2 – от МКД №№ 151, 151а до МКД № 172, включая МКД №№ 154, 156, 173 и т. д.

Байкальское муниципальное образование расположено в живописном месте на берегу озера Байкал, в окружении гор. Удобное географическое расположение, мягкие природно-климатические условия делают Байкальск привлекательным местом для проживания и отдыха. Ежегодно г. Байкальск принимает восемьдесят тысяч туристов. В целях обеспечения более комфортного и полноценного отдыха жителей и гостей города необходимо осуществить благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования: пляж «Красный ключ»; набережная озера Байкал, центральная дорога на озеро Байкал; фестивальная площадь; общественное пространство в районе городской бани и т.д.

Существующее положение в сфере благоустройства территории Байкальского муниципального образования обусловлено рядом факторов: введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

Благоустройство территории Байкальского муниципального образования невозможно осуществлять без комплексного подхода. Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания и отдыха всех категорий граждан.

При осуществлении мероприятий по благоустройству территории Байкальского муниципального образования особое внимание следует уделять соблюдению требований по доступности среды (физической, пространственной, информационной доступности зданий и сооружений) для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В рамках реализации данной муниципальной Программы планируется выполнение работ по созданию, содержанию и развитию территории и объектов благоустройства в Байкальском муниципальном образовании, включая объекты, находящиеся в частной собственности, и прилегающие к ним территории.

С целью обеспечения формирования единого благоустроенного облика Байкальского муниципального образования, а также для привлечения к благоустройству территории не только граждан, проживающих в многоквартирных домах, Программой предусмотрены мероприятия по заключению соглашений с гражданами, имеющими в собственности индивидуальные жилые дома, а также с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, о благоустройстве находящихся в их собственности (пользовании) объектов недвижимого имущества и земельных участков.

1.3. ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СПОСОБЫ ИХ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Реализация задач в сфере муниципальной программы осуществляется путем проведения (осуществления) конкретных мероприятий (результатов), входящих в состав комплексов

процессных мероприятий, включенных в систему документов муниципальной программы.

Задачи структурных элементов представлены в Таблице 3, муниципальной программы.

ГЛАВА 2. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ БАЙКАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

# Таблица 1

| 1.Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по ведению городского хозяйства (ЖКХ, ремонт, транспорт, связь) и благоустройству администрации Байкальского городского поселения |
| --- | --- |
| 2.Ответственные соисполнители муниципальной программы | Отдел по ведению городского хозяйства (ЖКХ, ремонт, транспорт, связь) и благоустройству администрации Байкальского городского поселения |
| 3.Соисполнители муниципальной программы |  |
| 4. Участники муниципальной программы |  |
| 5.Период реализации муниципальной программы | 2026-2031 |
| 6. Цели муниципальной программы | Повышение качества жизни населения и комфортности проживания в Байкальском муниципальном образовании через комплексное благоустройство и создание современной, безопасной, эстетичной и функциональной городской среды. |
| 7.Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 2026 год –3933358,00руб. 2027 год – 800000,00 руб. |
| 8.Связь с национальными целями Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации | Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 20230 года и на перспективу до 2036 года» Государственная программа Иркутской Области «Формирование современной городской среды» , утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1029-пп. |

Таблица 2

ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| N | Наименование показателя | Уровень показателя | Тип показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей или ГП (при наличии) | Информационная система (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Цель МП «Повышение качества жизни населения и комфортности проживания в Байкальском муниципальном образовании через комплексное благоустройство и создание современной, безопасной, эстетичной и функциональной городской среды.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Качество городской среды | ФП | Наследуемый, поддерживающий | балл |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2017 года № 1710; Постановление Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1029- пп | ОГХ и Б | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 20230 года и на перспективу до 2036 года» | х |

Таблица 3

СТРУКТУРА МП

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ БАЙКАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

| №п/п | Задачи структурного элемента | Ответственный за реализацию | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями МП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ## 1.1 «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |
| ## МП «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств | ОГХ и Б | Создание комфортных и безлопастных условий для проживания населения. Повышение качества и комфорта городской среды за счет привидения в нормативное состояние общественных и дворовых территорий. | 1 |

Таблица 4

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МП «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ БАЙКАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

| Наименование МП. СЭ | ОИ, ОСО, СО, УЧ | Источники финансирования | Финансовое обеспечение, в рублях |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего по годам |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Байкальского муниципального образования» | Всего | Всего, в том числе: | 3933358,00 | 800000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет(ФБ) | 3549385,44 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет(ОБ) | 226556,66 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет(МО) | 157415,90 | 800000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Иные источники (при наличии) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды» |  | Всего, в том числе: | 3933358,00 | 800 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет(ФБ) | 3549385,44 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет(ОБ) | 226556,66 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет(МО) | 157415,90 | 800 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Иные источники (при наличии) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Иные источники (при наличии) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |

ГЛАВА 3. ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

Таблица 1

Информация о расчете показателей муниципального проекта «Формирование современной городской среды на территории Байкальского муниципального образования»

| № п/п | Наименование показателя Программы | Ед. измерения | Методика расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Качество городской среды | Балл | Расчет не требуется. Данные мониторинга индекс качества городской среды |

Адресный перечень территорий, подлежащих благоустройству в 2026-2031 году

| №п/п | Период реализации программы | Адрес |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2026-2031 годах |  |  |  |  |
| 1. | 2027 год | 1)мкр. Южный, квартал 3 2, 3, 9, 11, 13 (ПД) |  |  |
|  |  | 2)мкр. Гагарина 29, 30, 31 (ПД) |  |  |
|  |  | 3)мкр. Южный, квартал 4 19, 20, 21, 22 (ПД) |  |  |
|  |  | 4)мкр. Гагарина 39, 40 (ПД) |  |  |
|  |  | 5)мкр. Гагарина 25, 27 (ПД) |  |  |
|  |  | 6)Мкр. Южный, квартал 2,д.31,д.32 31,32 (ПД) |  |  |
|  |  | 7)мкр. Гагарина 189 (ПД) |  |  |
|  |  | 1) мкр. Южный, квартал 3 21, 22 |  |  |
|  |  | 2)Байкальская 44 |  |  |
|  |  | 13)Байкальская 35 |  |  |
|  |  | 4)мкр. Гагарина 192, 193 |  |  |
|  |  | 5)мкр. Гагарина 163, 198, 199 |  |  |
|  |  | 6)Привокзальная 20 |  |  |
|  |  | 7)мкр. Южный, квартал 4 9 |  |  |
|  |  | 8)мкр. Гагарина 151, 152, 153, 155 |  |  |
|  |  | 9)Байкальская 30, 32 |  |  |
|  | 2028 год | 10)Байкальская 34 |  |  |
|  |  | 11)мкр. Южный, квартал 2 1 |  |  |
|  |  | 12)мкр. Южный, квартал 3 4 |  |  |
|  |  | 1)мкр. Южный, квартал 3 6 |  |  |
|  |  | 2)мкр. Южный, квартал 3 8, 20 |  |  |
|  |  | 3)мкр. Южный, квартал 4 10 |  |  |
|  |  | 4)мкр. Гагарина 28 |  |  |
|  |  | 5)мкр. Гагарина 33, 34, 35, 36 |  |  |
|  |  | 6)мкр. Гагарина 158а, 200 |  |  |
|  |  | 7)мкр. Гагарина 166 |  |  |
|  |  | 8)мкр. Гагарина 172 |  |  |
|  |  | 9)мкр. Гагарина 182 |  |  |
|  |  | 10)мкр. Гагарина 186, 187, 188 |  |  |
|  |  | 11)мкр. Гагарина 194, 195 |  |  |
|  | 2029 год | 1)мкр. Гагарина 201, 203, 204 |  |  |
|  |  | 2) пер. Школьный 17, 18 |  |  |
|  |  | 3)Байкальская 10 |  |  |
|  |  | 4)мкр. Южный, квартал 3 5 |  |  |
|  |  | 5)мкр. Южный, квартал 3 10, 12, 14, 17, 18, 19 |  |  |
|  |  | 6)мкр. Южный, квартал 4 2, 3 |  |  |
|  |  | 7)мкр. Гагарина 5, 6 |  |  |
|  |  | 8)мкр. Гагарина 8, 9 |  |  |
|  |  | 9)мкр. Гагарина 12, 13 |  |  |
|  |  | 10)мкр. Гагарина 24 |  |  |
|  |  | 11)мкр. Гагарина 26 |  |  |
|  |  | 12)мкр. Гагарина 32 |  |  |
|  | 2030 год | 1)мкр. Гагарина 37, 38 |  |  |
|  |  | 2)мкр. Гагарина 146, 147 |  |  |
|  |  | 3)мкр. Гагарина 148, 149,158 |  |  |
|  |  | 4)мкр. Гагарина 150 |  |  |
|  |  | 5)мкр. Гагарина 154, 156, 157 |  |  |
|  |  | 6)мкр. Гагарина 185 |  |  |
|  |  | 7)мкр. Южный, квартал 2 39 |  |  |
|  |  | 8)мкр. Южный, квартал 2 41, 42 |  |  |
|  |  | 9)мкр. Южный, квартал 3 7 |  |  |
|  |  | 10)мкр. Южный, квартал 4 6 |  |  |
|  |  | 11)мкр. Гагарина 159, 160 |  |  |
|  |  | 12)мкр. Гагарина 167 |  |  |
|  | 2031 год | 1)мкр. Гагарина 168 |  |  |
|  |  | 2)мкр. Гагарина 170 |  |  |
|  |  | 3)мкр. Гагарина 171 |  |  |
|  |  | 4)мкр. Гагарина 174 |  |  |
|  |  | 5)мкр. Гагарина 173, 175 |  |  |
|  |  | 6)мкр. Гагарина 175а |  |  |
|  |  | 7)мкр. Гагарина 177 |  |  |
|  |  | 8)мкр. Гагарина 181 |  |  |
|  |  | 9)Железнодорожная 25 |  |  |
|  |  | 10)Байкальская 38, 40, 42 |  |  |
|  |  | 11)пер. Школьный 15, 16 |  |  |
|  |  | 12)пер. Школьный 5а |  |  |
|  |  | 13)пер. Школьный 19 |  |  |
|  |  | 14)мкр. Гагарина 164, 165 |  |  |
|  |  | 15)мкр. Гагарина 180 |  |  |
| №п/п | Период реализации программы | Адрес |  | Примечание |
| Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2026-2031 годах |  |  |  |  |
|  | 2026 год | 1) п. Солзан | Благоустройство общественного пространства в п. Солзан в районе часовни |  |
|  |  | 2) Мкр. Гагарина | Благоустройство сквера имени героя Великой Отечественной войны Иткулова Курбана Абдуловича |  |
|  | 2027 год | 1) Мкр. Южный | Благоустройство общественной территории в г. Байкальск: Территория от федеральной трассы до Татьяниного сквера (этап II) |  |
|  | 2028 год | 2)Мкр. Строитель | Общественное пространство, расположенное с обеих сторон существующего проезда от пресечения ул. Строительная и ул. Железнодорожная до пересечения ул. Строительная и ул. Набережная |  |
|  |  | 3)мкр. Гагарина | Благоустройство набережная озера Байкал, центральной дороги на озеро Байкал, мкр. Гагарина |  |
|  |  | 4)мкр. Строитель | Благоустройство пляжа «Красный ключ», мкр. Строитель |  |
|  | 2029 год | 5)мкр. Гагарина | Тротуар от реки Харлахта до конечной остановки мкр. Гагарина», установка лавочек и урн, ремонт моста |  |
|  | 2030 год | 1)мкр. Гагарина | Благоустройство улицы от торгового комплекса до перехода под железной дорогой, мкр. Гагарина |  |
|  |  | 2)мкр. Южный | Благоустройство общественного пространства от стелы «Ракета» до ЖД вокзала |  |
|  |  | 3)мкр. Строитель | Благоустройство общественного пространства от перрона железнодорожной станции до автодороги, включая переходный мост через реку Харлахта |  |
|  |  | 1)мкр. Красный Ключ | Благоустройство общественного пространства в районе домов №№ 1-5, мкр. Красный Ключ |  |
|  |  | 2)мкр. Строитель | Благоустройство «Аллея Здоровья», (район ул. Железнодорожная, МКД №№ 25,30), мкр. Строитель |  |
|  |  | 1) мкр. Южный | Благоустройство улицы от федеральной трассы до «Татьяниного сквера», мкр. Южный |  |
|  |  | 2) ул. Речная | Благоустройство ул. «Речная» от МКД по ул. Железнодорожная, № 1 до ул. Байкальская |  |
|  |  | 3) мкр. Гагарина | Благоустройство общественного пространства в районе городской бани, мкр. Гагарина |  |
|  | 2031 год | 1) мкр. Южный, квартал 1, район МФЦ | Благоустройство сквера «сквер Южный», мкр. Южный, квартал 1, район МФЦ |  |
|  |  | 2) п. Солзан | Благоустройство общественного пространства в районе жилых домов, расположенных по адресу ул. Гагарина, дома №№ 39, 40 п. Солзан |  |
|  |  | 3) п. Солзан | Благоустройство общественного пространства в районе школы № 17 п. Солзан |  |

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗЦОВ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА

элемент 5 – вставка для урны элемент 6 – урна металлическая

| 001155-56 Ваза железобетонная | 001157-56 Ваза железобетонная |
| --- | --- |
| 002103-28 Диван садово-парковый на ж/б ножках | 002205-28 Диван садово-парковый на металлических ножках |
| 002211-28 Диван садово-парковый на металлических ножках | 002308-30 Диван садово-парковый на чугунных ножках |
| 002605-28 Стол со скамьями без навеса | 002712-81 Стойка для парковки велосипед. оцинкованная |
| 004104-32 Качалка-балансир средняя | 004105-32 Качалка-балансир малая |
| 004112/003 Качалка на пружине "Мотоцикл" | 004142/002 Качели на стойках двойные дерево |
| 004194/005 Карусель с каркасом с рулем | 004242-02 Песочница |
| 004257-01 Песочный дворик "Опушка" | 004351-01 Манеж с двумя входами |
| 004415-02 Ксил-экспресс | 005102-01 Детский игровой комплекс Н=0,9 м, Н=1,2 м |
| 005120-02 Детский игровой комплекс "Мини", Н г.=0,9 | 005223-01 Детский игровой комплекс "Лесная сказка" |
| 005313-02 Детский игровой комплекс Н г.=1,5 (нерж.) | 005339-01 Детский игровой комплекс Н г.=1,5(нерж), Н г.=1,2(нерж) |
| 006101-02 Игровая установка с баскетбольным щитом | 006301-01 Игровая установка с баскетбольным щитом |
| 006451-32 Турник тройной | 006455-32 Комплекс №2 |
| 006456-32 Комплекс №1 | 006500-66 Стойка баскетбольная |
| 006504-51 Стойки волейбольные (комплект) без сетки | 006601-66 Гандбольные ворота |
|  | 006715/001 Стойка для сушки белья |
| 006801-40 Щит информационный 007521/001 Тренажер | 007511/001 Тренажер |
|  | 007540/001 Тренажер |

Приложение № 1

К муниципальной программе «Формирование современной городской среды

Байкальского муниципального образования»

От 02 июля 2026 г. № 291-п

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

| Вид и наименование проекта |  | Срок реализации проекта | 01.01.2026 г. | 31.12.2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование МП | «Формирование современной городской среды» |  |  |  |
| Ответственный исполнитель (ОИ) МП | Отдел по ведению городского хозяйства (ЖКХ, ремонт, транспорт, связь) и благоустройству администрации Байкальского городского поселения. |  |  |  |
| Участники (Уч) |  |  |  |  |
| вязь с показателями НП, ГП РФ, РП, влияние на достижение показателей МП | Порядковый номер показателя в НП | НП |  |  |
|  | Порядковый номер показателя в ГП | ГП РФ | № 1 Постановление Правительства Иркутской области от 13.11.2023 № 1029-пп « Об утверждении государственной программы Иркутской области « Формировании современной городской среды» и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области» |  |
|  | Порядковый номер показателя в РП | РП |  |  |
|  | Порядковый номер показателя в МП | МП | № 1 Качество городской среды |  |

ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 2

| N | Наименование показателя/задачи | Ответственный за достижение показателя | Уровень показателя | Единица измерения по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  | Признак (возрастающий/убывающий); нарастающий итог (да/нет) | Информационная система (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Задача « Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий ( нарастающим итогом) | ОГХ и Б | МП | штук |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | да | - |
| 2. | Количество благоустроенных дворовых территорий ( нарастающим итогом) | ОГХ и Б | МП | штук |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | да | - |
| 3. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Байкальском муниципальном образовании | ОГХ и Б | МП | % |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | нет | - |

Перечень мероприятий (результатов) проекта «Формирование комфортной городской среды

Таблица 3

| N п/п | Наименование мероприятий (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  | Нарастающий итог (да/нет) | Связь с показателем проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Задача « Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализованы мероприятия по благоустроенных общественных пространств | Благоустройство территории | Выполнены работы по благоустройству общественных пространств | Ед. |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | нет | 1.1,1.3 |
| 2. | Количество благоустроенных дворовых территорий ( нарастающим итогом) | Благоустройство территории | Выполнены работы по благоустройству дворовых территорий | Ед. |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | нет | 1.2,1.3 |

Финансовое обеспечение реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»

Таблица 4

| № п/п | Наименование мероприятия( результат) | ОСО, СО, Уч | Источники финансирования | Расходы в рублях, годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды» |  | Всего | Всего, в том числе: | 3933,358 | 800000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет(ФБ) | 3549,38544 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет(ОБ) | 226,55666 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет(МО) | 157,41590 | 800000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники (при наличии) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализация программ формирования современной городской среды | ОГХ и Б | Всего, в том числе: | 3933,358 | 800000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет(ФБ) | 3549,38544 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет(ОБ) | 226,55666 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет(МО) | 157,4159 | 800000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники (при наличии) |  |  |  |  |  |  |

Финансовое обеспечение реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»

Таблица 5

| № п/п | Мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | ОСО,СО,Уч | Вид подтверждающего документа наступления контрольной точки | Информационная система ( при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование задачи проекта |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие ( результат) | х |  | х | х |
|  | Мероприятие ( результат) в ____году реализации | х |  | х | х |
|  | Контрольная точка 1.1 |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1… |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие ( результат) | х |  | х | х |
| … | Мероприятие ( результат) в ____году реализации | х |  | х | х |
|  | Контрольная точка 2.1 |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка 2… |  |  |  |  |

Информация о расчете показателей муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды»

Таблица 6

| № п/п | Наименование показателя Проекта | Единица измерения | Методика расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий ( нарастающим итогом) | Шт. | Расчет не требуется. Показатель определяется как фактическое количество благоустроенных общественных территорий нарастающим итогом к отчетному году |
| 2. | Количество благоустроенных дворовых территорий ( нарастающим итогом) | Шт. | Расчет не требуется. Показатель определяется как фактическое количество благоустроенных общественных дворовых территорий нарастающим итогом к отчетному году |
| 3. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Байкальском муниципальном образовании | % | Расчет не требуется. Показатель определяется министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области. |